# LION SOLVER

Sistema de geolocalización de oficinas universitarias

con asistente conversacional (chatbot RAG)

Documentación técnica y de gestión del proyecto

Visión · Requerimientos · Scrum · Arquitectura · UML · Base de datos · Pruebas · Seguridad

Versión del documento: 1.0

Versión del software: 4.1

Autor del proyecto: Kevin Ponce

Fecha: 9 de octubre de 2026

Contenido

Introducción	5

Control del documento	5

¿Qué es Lion Solver?	5

Arquitectura en un vistazo	6

Stack tecnológico	6

Estructura del repositorio	6

Mapa de la documentación	7

Guía de lectura por perfil	7

Convenciones	7

Nota sobre las fuentes	7

1. Visión del producto	9

1. Declaración de visión	9

2. Problema	9

3. Objetivos del producto	9

4. Alcance	9

5. Stakeholders y usuarios	10

6. Personas	10

7. Supuestos y restricciones	10

8. Glosario	11

2. Especificación de requerimientos	12

1. Actores	12

2. Requerimientos funcionales	12

3. Requerimientos no funcionales	14

4. Reglas de negocio	15

5. Matriz de trazabilidad (resumen)	15

3. Gestión ágil con Scrum	17

1. Equipo Scrum	17

2. Eventos	17

3. Artefactos y compromisos	18

4. Épicas	19

5. Mapa de historias (User Story Map)	20

6. Product Backlog	20

7. Sprints (reconstrucción histórica)	23

8. Roadmap propuesto	24

9. Tablero Kanban sugerido (GitHub Projects)	25

4. Arquitectura del sistema	26

1. Estilo arquitectónico	26

2. Modelo C4	26

3. Vista de despliegue	28

4. Flujos principales	29

5. Decisiones de arquitectura (ADR)	29

6. Atributos de calidad y tácticas	30

5. Diagramas UML	31

1. Diagrama de casos de uso	31

2. Diagrama de clases	33

3. Diagrama de paquetes	35

4. Diagramas de secuencia	36

5. Diagramas de actividad	41

6. Diagramas de estados	44

7. Diagrama de componentes	46

8. Diagrama de despliegue	47

6. Base de datos	48

1. Modelo entidad-relación	48

2. Modelo relacional	48

3. Diccionario de datos	49

4. Consultas principales	50

5. Consideraciones de integridad	50

6. Respaldo	51

7. Referencia de rutas HTTP	52

1. Resumen	52

2. Detalle	53

3. Manejo de errores	55

4. Mapa de navegación	55

8. Chatbot RAG	56

1. Visión general	56

2. Parámetros	57

3. Fase de ingesta	57

4. Fase de consulta	57

5. Costos y desempeño	58

6. Evaluación recomendada	58

7. Mejoras propuestas	59

9. Instalación y despliegue	60

1. Requisitos	60

2. Instalación local	60

3. Configuración	60

4. Ejecución	61

5. Despliegue en producción	62

6. Solución de problemas	63

10. Manual de usuario	64

1. Acceso al sistema	64

2. Estudiantes	64

3. Coordinadores de oficina	65

4. Super administradores	65

5. Preguntas frecuentes	67

11. Plan de pruebas	68

1. Alcance	68

2. Estrategia	68

3. Entorno	69

4. Casos de prueba	69

5. Ejemplos de pruebas automatizadas	71

6. Criterios de entrada y salida	72

7. Clasificación de defectos	72

12. Seguridad, riesgos y deuda técnica	73

1. Controles existentes	73

2. Hallazgos de seguridad	73

3. Matriz de riesgos del proyecto	75

4. Deuda técnica	76

5. Plan de remediación	78

Anexo A. Historial de cambios	79

Versión sin publicar	79

Versión 4.1 - 2024-12-12	79

Versión 4.0 - 2024-11-21	79

Versión 3.0 - 2024-11-21	79

Versión 2.0 - 2024-10-07	80

Versión 1.2 - 2024-10-07	80

Versión 1.1 - 2024-10-06	80

Versión 1.0 - 2024-10-06	80

Anexo B. Guía de contribución	81

Flujo de trabajo	81

Estándares de código	81

Pruebas	82

Documentación	82

Anexo C. Script de base de datos	83

# Introducción

## Control del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto | Lion Solver |
| Documento | Documentación técnica y de gestión del proyecto |
| Versión del documento | 1.0 |
| Versión del software | 4.1 (commit c23db33, 12/12/2024) |
| Fecha | 9 de octubre de 2026 |
| Autor del proyecto | Kevin Ponce |
| Repositorio | https://github.com/KevinPonce90/LionSolver |
| Clasificación | Uso interno |

## ¿Qué es Lion Solver?

Lion Solver es una aplicación web que ayuda a los estudiantes de un centro universitario (caso piloto: CUCEI) a encontrar la oficina correcta para resolver un trámite y a llegar físicamente a ella.

El estudiante escribe su duda en lenguaje natural (por ejemplo, “¿dónde entrego mis papeles del servicio social?”); el chatbot responde usando la información oficial que cada oficina ha cargado en PDF y resalta en el mapa del campus la oficina que corresponde.

| Para el estudiante | Para el coordinador de oficina | Para el super administrador |
| --- | --- | --- |
| Mapa interactivo del campus con todas las oficinas | Editar nombre, descripción, teléfono y horario de su oficina | Alta, edición y baja de campus (con polígono GeoJSON) |
| Chatbot que responde dudas de trámites | Entrenar el chatbot subiendo el PDF de su oficina | Alta, edición y baja de oficinas (con coordenadas) |
| Resaltado automático de la oficina en el mapa | Ver el mapa de su campus | Alta, edición y baja de administradores |

## Arquitectura en un vistazo

Figura 1. Arquitectura en un vistazo

## Stack tecnológico

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Backend | Python 3.12, Flask 3.0, Flask-Login, Flask-WTF (CSRF), Flask-MySQLdb |
| Base de datos | MySQL / MariaDB |
| IA | OpenAI text-embedding-ada-002 (embeddings) y gpt-3.5-turbo (respuesta), tiktoken, scikit-learn (similitud coseno) |
| Procesamiento de documentos | PyPDF2 |
| Frontend | Jinja2, Bootstrap 5.3, Leaflet, OpenStreetMap, JavaScript vanilla |

## Estructura del repositorio

LionSolver/
├── src/
│   ├── app.py                 # Aplicación Flask (rutas, chatbot RAG, CRUD)
│   ├── app2.py                # Versión anterior sin chatbot (legado)
│   ├── config.py              # Configuración local (NO versionado)
│   ├── models/
│   │   ├── ModelUser.py       # Acceso a datos de estudiantes
│   │   ├── ModelAdmin.py      # Acceso a datos de administradores
│   │   └── entities/          # Entidades User y Admin (Flask-Login)
│   ├── template/              # Vistas Jinja2
│   └── static/                # CSS, JS (mapa, chatbot), imágenes, GeoJSON
├── embeddings/                # Índice vectorial por oficina (embeddings_<office_id>.pkl)
├── uploads/                   # PDFs cargados por las oficinas
├── docs/                      # Documentación del proyecto
└── requirements.txt           # Dependencias (UTF-16)

## Mapa de la documentación

Figura 2. Mapa de la documentación

## Guía de lectura por perfil

| Perfil | Lectura recomendada |
| --- | --- |
| Product Owner / stakeholder | Capítulos 1 → 2 → 3 → 10 |
| Desarrollador que se incorpora | Capítulos 9 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 12 |
| QA / tester | Capítulos 2 → 11 → 7 → 10 |
| Responsable de seguridad / operación | Capítulos 12 → 9 → 4 |

## Convenciones

- RF-xx / RNF-xx / RN-xx: requerimiento funcional, no funcional y regla de negocio.

- HU-xx: historia de usuario del Product Backlog; EP-xx: épica.

- CP-xx: caso de prueba; R-xx: riesgo; SEC-xx: hallazgo de seguridad; DT-xx: deuda técnica.

- Las referencias a código usan la forma archivo:línea, por ejemplo src/app.py:564.

## Nota sobre las fuentes

Esta documentación se elaboró a partir del código fuente y del historial de Git. Dos artefactos no están en el repositorio y se reconstruyeron por inferencia:

- Esquema de base de datos: deducido de las consultas SQL en src/app.py y src/models/. Ver capítulo 6 (Base de datos).

- Planificación Scrum: los sprints se reconstruyeron a partir de las fechas de los commits (versiones 1.0 a 4.1); las estimaciones en puntos de historia son de referencia. Ver capítulo 3 (Gestión ágil con Scrum).

# 1. Visión del producto

## 1. Declaración de visión

Para los estudiantes de un centro universitario que no saben a qué oficina acudir para resolver un trámite ni dónde se encuentra físicamente, Lion Solver es una aplicación web de orientación que responde sus dudas en lenguaje natural y les señala en el mapa del campus la oficina correcta. A diferencia de los directorios estáticos, páginas web dispersas y la consulta presencial de oficina en oficina, nuestro producto concentra la información oficial de cada dependencia —cargada y mantenida por la propia oficina— y la combina con geolocalización.

## 2. Problema

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Problema | Los estudiantes desconocen qué oficina atiende cada trámite (servicio social, titulación, becas, coordinaciones de carrera…) y dónde está dentro de un campus extenso. |
| Afecta a | Estudiantes (especialmente de nuevo ingreso), personal de las oficinas que recibe consultas mal dirigidas. |
| Impacto | Tiempo perdido recorriendo el campus, filas en oficinas equivocadas, trámites fuera de plazo, carga de trabajo repetitiva para el personal. |
| Solución exitosa | Un único punto de consulta que responde qué hacer, dónde hacerlo y cómo contactar a la oficina. |

## 3. Objetivos del producto

| ID | Objetivo | Indicador de éxito (KPI propuesto) |
| --- | --- | --- |
| OBJ-1 | Reducir el tiempo que tarda un estudiante en identificar la oficina correcta | ≥ 80 % de las preguntas de prueba se asocian a la oficina correcta |
| OBJ-2 | Ubicar físicamente cada oficina en el campus | 100 % de las oficinas registradas tienen coordenadas válidas dentro del polígono del campus |
| OBJ-3 | Que cada oficina mantenga su propia información sin depender de TI | Una oficina puede actualizar datos y PDF en < 5 minutos |
| OBJ-4 | Escalar a varios campus | Alta de un campus nuevo solo con datos administrativos (GeoJSON + oficinas), sin cambios de código |

## 4. Alcance

### 4.1 Dentro del alcance (versión 4.1)

- Autenticación con código y contraseña para estudiantes y administradores.

- Mapa interactivo del campus del usuario (polígono GeoJSON + marcadores de oficinas).

- Chatbot con recuperación aumentada (RAG) sobre los PDF cargados por las oficinas.

- Resaltado automático en el mapa de la oficina asociada a la respuesta.

- Panel de coordinador de oficina: editar datos de contacto y cargar PDF.

- Panel de super administrador: CRUD de campus, oficinas y administradores.

### 4.2 Fuera del alcance

- Registro autónomo de estudiantes (se asume alta directa en la base de datos o integración futura con el sistema escolar).

- Navegación paso a paso (rutas a pie) dentro del campus.

- Historial de conversaciones del chatbot.

- Aplicación móvil nativa.

- Integración con sistemas de trámites o citas.

## 5. Stakeholders y usuarios

| Stakeholder | Rol en el sistema | Interés principal | Nivel de influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudiante | User | Resolver dudas y encontrar oficinas rápido | Alto (usuario final) |
| Coordinador / responsable de oficina | Admin regular (admin_priv = 0) | Publicar información correcta de su oficina | Medio |
| Super administrador | Admin super (admin_priv = 1) | Mantener el catálogo de campus, oficinas y cuentas | Alto |
| Dirección del centro universitario | — (patrocinador) | Mejorar la atención estudiantil | Alto |
| Equipo de desarrollo | — | Mantenibilidad, costos de API | Medio |

## 6. Personas

Ana, 18 años — estudiante de nuevo ingreso. Usa el celular para todo. No conoce el campus y no sabe que “Servicio Social” tiene una unidad propia. Quiere una respuesta en una frase y ver en el mapa a dónde caminar.

Luis, 42 años — coordinador de la Unidad de Servicio Social. Recibe todos los días las mismas preguntas. Tiene sus lineamientos en un PDF. Quiere subir ese PDF una vez y que el sistema conteste por él.

Marta, 35 años — administradora de sistemas del centro. Da de alta campus, oficinas y coordinadores. Necesita formularios simples y control sobre quién puede editar qué.

## 7. Supuestos y restricciones

| Tipo | Descripción |
| --- | --- |
| Supuesto | Los estudiantes ya existen en la tabla users con su campus asignado. |
| Supuesto | Cada administrador está asociado a exactamente una oficina y un campus. |
| Supuesto | Los PDF de las oficinas contienen texto extraíble (no son imágenes escaneadas). |
| Restricción | Dependencia de un servicio externo de pago (OpenAI) para embeddings y respuestas. |
| Restricción | El mapa base depende de las teselas públicas de OpenStreetMap. |
| Restricción | El índice vectorial se mantiene en memoria del proceso (un solo proceso de servidor). |

## 8. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Campus | Centro universitario con un polígono geográfico (GeoJSON) y un punto central (lat/lon). Su clave es el nombre. |
| Oficina | Dependencia física dentro de un campus, con coordenadas, carrera/área, contacto y horario. |
| Código | Identificador numérico institucional usado como usuario para iniciar sesión. |
| Coordinador | Administrador regular responsable de una oficina. |
| Super administrador | Administrador con admin_priv = 1; gestiona campus, oficinas y cuentas. |
| Embedding | Vector numérico (1 536 dimensiones con text-embedding-ada-002) que representa el significado de un texto. |
| Fragmento (chunk) | Porción del texto de un PDF de máximo 500 tokens. |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation: se recuperan fragmentos relevantes y se pasan como contexto al modelo generativo. |
| GeoJSON | Formato estándar (RFC 7946) para representar geometrías geográficas. |
| Similitud coseno | Medida de cercanía entre dos vectores, usada para elegir los fragmentos más relevantes. |

# 2. Especificación de requerimientos

Formato inspirado en IEEE 830 / ISO/IEC/IEEE 29148. Prioridad según MoSCoW (Must, Should, Could, Won’t). La columna Estado refleja la versión 4.1.

Leyenda de estado: ✔ implementado · ⚠ implementado con observaciones (ver capítulo 12 (Seguridad, riesgos y deuda técnica)) · ○ pendiente.

## 1. Actores

| Actor | Descripción | Hereda de |
| --- | --- | --- |
| Visitante | Persona no autenticada | — |
| Usuario autenticado | Cualquier persona con sesión activa | Visitante |
| Estudiante | Usuario de la tabla users con user_active = 1 | Usuario autenticado |
| Coordinador de oficina | Administrador con admin_priv = 0 | Usuario autenticado |
| Super administrador | Administrador con admin_priv = 1 | Coordinador de oficina |
| OpenAI API | Sistema externo que genera embeddings y respuestas | — |

## 2. Requerimientos funcionales

### 2.1 Autenticación y sesión

| ID | Requerimiento | Actor | Prioridad | Estado | Implementación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | El sistema debe permitir iniciar sesión con código y contraseña. | Visitante | Must | ✔ | POST /login |
| RF-02 | El sistema debe distinguir si el código pertenece a un estudiante o a un administrador y redirigir a /home o /admin respectivamente. | Sistema | Must | ✔ | src/app.py:222 |
| RF-03 | El sistema debe rechazar el acceso de estudiantes inactivos (user_active ≠ 1). | Sistema | Must | ✔ | src/app.py:232 |
| RF-04 | El sistema debe mostrar un mensaje cuando el usuario no exista o la contraseña sea incorrecta. | Sistema | Must | ✔ | flash() |
| RF-05 | El sistema debe permitir cerrar sesión. | Usuario autenticado | Must | ✔ | GET /logout |
| RF-06 | Las vistas privadas deben redirigir al login si no hay sesión. | Sistema | Must | ✔ | @login_required + manejador 401 |

### 2.2 Mapa del campus

| ID | Requerimiento | Actor | Prioridad | Estado | Implementación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-07 | Mostrar un mapa interactivo centrado en el campus del usuario. | Usuario autenticado | Must | ✔ | GET /home, mapa.js |
| RF-08 | Dibujar el perímetro del campus a partir de su GeoJSON. | Sistema | Must | ✔ | L.geoJSON |
| RF-09 | Mostrar un marcador por oficina con ventana emergente (nombre y descripción). | Sistema | Must | ✔ | L.marker().bindPopup() |
| RF-10 | Resaltar, centrar y abrir la oficina indicada por el chatbot. | Sistema | Should | ✔ | highlightOffice() |

### 2.3 Chatbot

| ID | Requerimiento | Actor | Prioridad | Estado | Implementación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-11 | Permitir escribir preguntas en lenguaje natural desde una ventana flotante. | Usuario autenticado | Must | ✔ | chatbot.js |
| RF-12 | Responder usando únicamente el contenido de los PDF cargados por las oficinas como contexto. | Sistema | Must | ✔ | POST /chatbot |
| RF-13 | Indicar al final de la respuesta la oficina correspondiente y cómo contactarla. | Sistema | Should | ⚠ | Prompt en get_answer(); office_info no se inyecta en el prompt |
| RF-14 | Devolver el office_id asociado para resaltarlo en el mapa. | Sistema | Should | ✔ | JSON {reply, office_id} |
| RF-15 | Responder saludos simples sin consultar el modelo. | Sistema | Could | ✔ | is_greeting() |
| RF-16 | Informar si el chatbot aún no tiene conocimiento cargado. | Sistema | Should | ✔ | src/app.py:572 |

### 2.4 Gestión de la oficina (coordinador)

| ID | Requerimiento | Actor | Prioridad | Estado | Implementación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-17 | Mostrar un panel con accesos a: ver mapa, editar oficina y entrenar chatbot. | Coordinador | Must | ✔ | admin.html |
| RF-18 | Editar nombre, descripción, teléfono y horario de la propia oficina. | Coordinador | Must | ✔ | POST /office_Edit |
| RF-19 | Subir un PDF que alimente la base de conocimiento de la oficina. | Coordinador | Must | ✔ | POST /upload_pdf |
| RF-20 | Al subir un nuevo PDF, reemplazar el conocimiento anterior de esa oficina y recargar el índice sin reiniciar el servidor. | Sistema | Must | ✔ | embeddings_<office_id>.pkl + recarga |

### 2.5 Administración general (super administrador)

| ID | Requerimiento | Actor | Prioridad | Estado | Implementación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-21 | Listar, crear, editar y eliminar campus (nombre, lat, lon, archivo GeoJSON). | Super admin | Must | ✔ | /campus_view, /campus_Add, /campus_Edit, /campus_Delete |
| RF-22 | Listar, crear, editar y eliminar oficinas (campus, nombre, lat, lon, carrera). | Super admin | Must | ✔ | /office_View, /office_Add, /office_Edit_Rec, /office_Delete |
| RF-23 | Listar, crear, editar y eliminar administradores (código, contraseña, nombre, correo, campus, oficina, privilegio). | Super admin | Must | ✔ | /admin_View, /admin_Add, /admin_Edit, /admin_Delete |
| RF-24 | Mostrar en el listado de oficinas el coordinador asignado. | Super admin | Could | ✔ | LEFT JOIN admins |
| RF-25 | Mostrar mensajes de confirmación tras cada operación. | Sistema | Should | ✔ | flash() |
| RF-26 | Restringir las operaciones de administración según el rol. | Sistema | Must | ○ | Ver SEC-01 |
| RF-27 | Administrar cuentas de estudiantes desde la interfaz. | Super admin | Could | ○ | No implementado |

## 3. Requerimientos no funcionales

| ID | Categoría (ISO 25010) | Requerimiento | Métrica / criterio | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Seguridad | Las contraseñas se almacenan con hash (Werkzeug). | Nunca en texto plano | ✔ |
| RNF-02 | Seguridad | Todos los formularios y la llamada al chatbot llevan token CSRF. | Flask-WTF CSRFProtect | ✔ (solo al ejecutar con python src/app.py) |
| RNF-03 | Seguridad | Las consultas SQL son parametrizadas. | Sin concatenación de entradas | ✔ |
| RNF-04 | Seguridad | Los secretos (API key, credenciales BD) no se versionan. | .env y config.py en .gitignore | ✔ |
| RNF-05 | Seguridad | Control de acceso basado en roles en todas las rutas de administración. | 403 para roles no autorizados | ○ |
| RNF-06 | Desempeño | Respuesta del chatbot en tiempo aceptable. | p95 < 8 s (dominado por la API externa) | Por medir |
| RNF-07 | Desempeño | Carga del mapa. | < 3 s en red 4G | Por medir |
| RNF-08 | Usabilidad | Interfaz en español y adaptable a móvil. | Bootstrap responsive, viewport | ✔ |
| RNF-09 | Usabilidad | El chatbot no debe tapar el mapa de forma permanente. | Ventana minimizable | ✔ |
| RNF-10 | Mantenibilidad | Separación entidad / acceso a datos. | Paquete models/ | ⚠ (la mayoría del SQL está en app.py) |
| RNF-11 | Portabilidad | Ejecutable en Windows y Linux con Python 3.12. | requirements.txt | ✔ |
| RNF-12 | Escalabilidad | Soportar varios campus sin cambios de código. | Datos en tabla campus | ✔ |
| RNF-13 | Disponibilidad | Degradación controlada si OpenAI falla. | Mensaje de error amable | ✔ |
| RNF-14 | Costo | Minimizar llamadas a la API. | 1 embedding + 1 completion por pregunta | ✔ |

## 4. Reglas de negocio

| ID | Regla |
| --- | --- |
| RN-01 | Un estudiante pertenece a un único campus y solo ve el mapa de ese campus. |
| RN-02 | Un administrador pertenece a un campus y a una oficina. |
| RN-03 | admin_priv = 1 ⇒ super administrador; admin_priv = 0 ⇒ coordinador de oficina. |
| RN-04 | Solo pueden iniciar sesión los estudiantes con user_active = 1. |
| RN-05 | Cada oficina tiene como máximo un archivo de conocimiento activo (embeddings_<office_id>.pkl); subir un PDF nuevo reemplaza al anterior. |
| RN-06 | El campus se identifica por su nombre; el nombre no es editable una vez creado. |
| RN-07 | El polígono del campus debe ser un archivo GeoJSON válido. |
| RN-08 | La respuesta del chatbot se asocia a la oficina del fragmento con mayor similitud. |
| RN-09 | Los códigos de estudiante y de administrador comparten espacio de identificadores; si coinciden, prevalece el estudiante al recargar la sesión (ver SEC-05). |

## 5. Matriz de trazabilidad (resumen)

| Requerimiento | Historia de usuario | Caso de prueba |
| --- | --- | --- |
| RF-01 a RF-06 | HU-01, HU-02, HU-03 | CP-01 a CP-06 |
| RF-07 a RF-10 | HU-04, HU-05 | CP-07 a CP-10 |
| RF-11 a RF-16 | HU-06, HU-07, HU-08 | CP-11 a CP-17 |
| RF-17 a RF-20 | HU-09, HU-10 | CP-18 a CP-22 |
| RF-21 | HU-11 | CP-23 a CP-26 |
| RF-22 | HU-12 | CP-27 a CP-29 |
| RF-23 | HU-13 | CP-30 a CP-32 |
| RF-26 / RNF-05 | HU-14 | CP-33, CP-34 |

# 3. Gestión ágil con Scrum

Nota metodológica. El historial del repositorio muestra entregas incrementales (versiones 1.0 → 4.1, entre octubre y diciembre de 2024). Los sprints de esta sección se reconstruyeron a partir de esas entregas para dejar un marco Scrum formal sobre el que continuar el proyecto. Las estimaciones en story points son de referencia (escala Fibonacci) y deben recalibrarse en el siguiente Sprint Planning.

## 1. Equipo Scrum

| Rol | Responsable | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Por asignar (representante del centro universitario) | Maximizar el valor del producto, ordenar el Product Backlog, aceptar incrementos |
| Scrum Master | Por asignar | Facilitar eventos, eliminar impedimentos, proteger al equipo |
| Developers | Kevin Ponce (@KevinPonce90) | Construir el incremento: backend, frontend, IA, base de datos |

Stakeholders: estudiantes, coordinadores de oficina, dirección del centro.

## 2. Eventos

| Evento | Duración (sprint de 2 semanas) | Entradas | Salidas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | 2 h | Product Backlog ordenado, capacidad, Definition of Done | Sprint Goal, Sprint Backlog |
| Daily Scrum | 15 min | Avance del día anterior | Plan para las próximas 24 h, impedimentos |
| Sprint Review | 1 h | Incremento terminado | Feedback, backlog actualizado |
| Sprint Retrospective | 45 min | Datos del sprint | Acciones de mejora (máx. 3) |
| Backlog Refinement | ≤ 10 % de la capacidad | Historias candidatas | Historias que cumplen la DoR |

Figura 3. Ciclo de eventos de Scrum

## 3. Artefactos y compromisos

| Artefacto | Compromiso | Dónde vive |
| --- | --- | --- |
| Product Backlog | Objetivo del producto: “Que cualquier estudiante encuentre la oficina correcta y llegue a ella en menos de 2 minutos.” | Sección 6 de este documento / GitHub Issues |
| Sprint Backlog | Sprint Goal | GitHub Projects (tablero) |
| Incremento | Definition of Done | Rama main + etiqueta de versión |

### 3.1 Definition of Ready (DoR)

Una historia entra a un sprint cuando:

- ☐ Sigue el formato Como… quiero… para… y aporta valor identificable.

- ☐ Tiene criterios de aceptación verificables (Gherkin o lista).

- ☐ Está estimada por el equipo.

- ☐ Sus dependencias (datos, diseños, credenciales) están resueltas.

- ☐ Cumple INVEST (Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, Pequeña, Testable).

### 3.2 Definition of Done (DoD)

Un incremento está terminado cuando:

- ☐ El código está en main mediante pull request revisado.

- ☐ Cumple todos los criterios de aceptación.

- ☐ Tiene pruebas automatizadas para la lógica nueva (cuando aplique) y pasa la suite completa.

- ☐ Las rutas nuevas tienen @login_required y verificación de rol cuando corresponda.

- ☐ No introduce secretos en el repositorio.

- ☐ La documentación (docs/) y el CHANGELOG.md están actualizados.

- ☐ Fue demostrado en la Sprint Review y aceptado por el Product Owner.

## 4. Épicas

| ID | Épica | Objetivo | Versión |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Autenticación y control de acceso | Que cada persona entre con su código y vea solo lo que le corresponde | 1.1 |
| EP-02 | Mapa interactivo del campus | Ubicar visualmente todas las oficinas | 1.1 → 3.0 |
| EP-03 | Chatbot RAG | Responder dudas con información oficial | 1.1 → 4.0 |
| EP-04 | Autogestión de oficinas | Que cada coordinador mantenga su información | 1.1 → 1.2 |
| EP-05 | Administración del sistema | Gestionar campus, oficinas y cuentas | 1.1 → 1.2 |
| EP-06 | Calidad, seguridad y operación | Hacer el sistema confiable y desplegable | Backlog |

## 5. Mapa de historias (User Story Map)

Figura 4. Mapa de historias (User Story Map)

## 6. Product Backlog

### 6.1 Historias entregadas

| ID | Épica | Historia de usuario | SP | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | EP-01 | Como estudiante quiero iniciar sesión con mi código y contraseña para acceder al mapa de mi campus. | 3 | Must | 1 | Hecho |
| HU-02 | EP-01 | Como administrador quiero iniciar sesión con mi código para acceder a mi panel. | 2 | Must | 1 | Hecho |
| HU-03 | EP-01 | Como usuario quiero cerrar sesión para proteger mi cuenta en equipos compartidos. | 1 | Must | 1 | Hecho |
| HU-04 | EP-02 | Como estudiante quiero ver el mapa de mi campus con todas las oficinas para saber dónde está cada una. | 5 | Must | 1 → 3 | Hecho |
| HU-05 | EP-02 | Como estudiante quiero que el mapa resalte la oficina que me sugiere el chatbot para no tener que buscarla. | 5 | Should | 3 | Hecho |
| HU-06 | EP-03 | Como estudiante quiero escribir mi duda en una ventana de chat para no tener que navegar por varias páginas. | 3 | Must | 1 | Hecho |
| HU-07 | EP-03 | Como estudiante quiero recibir respuestas basadas en la información oficial de las oficinas para confiar en ellas. | 8 | Must | 1 → 2 | Hecho |
| HU-08 | EP-03 | Como estudiante quiero que el bot responda a un saludo para que la conversación sea natural. | 1 | Could | 1 | Hecho |
| HU-09 | EP-04 | Como coordinador quiero editar nombre, descripción, teléfono y horario de mi oficina para mantenerla actualizada. | 3 | Must | 1 | Hecho |
| HU-10 | EP-04 | Como coordinador quiero subir el PDF de mi oficina para que el chatbot conteste las preguntas frecuentes. | 8 | Must | 1 → 2 | Hecho |
| HU-11 | EP-05 | Como super admin quiero gestionar campus con su polígono GeoJSON para dar soporte a varios centros. | 5 | Must | 1 | Hecho |
| HU-12 | EP-05 | Como super admin quiero gestionar oficinas con sus coordenadas para que aparezcan en el mapa. | 5 | Must | 2 | Hecho |
| HU-13 | EP-05 | Como super admin quiero gestionar cuentas de administradores para asignar coordinadores a oficinas. | 5 | Must | 1 | Hecho |

### 6.2 Backlog pendiente (ordenado por prioridad)

| ID | Épica | Historia de usuario | SP | Prioridad | Origen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-14 | EP-01 | Como super admin quiero que solo mi rol pueda ejecutar operaciones de administración para evitar cambios no autorizados. | 5 | Must | SEC-01 |
| HU-15 | EP-04 | Como coordinador quiero que el formulario de edición muestre los datos actuales de mi oficina para no borrarlos por accidente. | 2 | Must | DT-06 |
| HU-16 | EP-03 | Como estudiante quiero que la respuesta incluya el teléfono y horario reales de la oficina para contactarla. | 3 | Should | RF-13 |
| HU-17 | EP-06 | Como equipo queremos migrar al SDK actual de OpenAI y a modelos vigentes para evitar la obsolescencia de la API. | 5 | Should | DT-01 |
| HU-18 | EP-06 | Como equipo queremos pruebas automatizadas y CI para detectar regresiones. | 8 | Should | DT-08 |
| HU-19 | EP-03 | Como estudiante quiero ver un indicador de “escribiendo…” para saber que el bot está procesando. | 1 | Could | UX |
| HU-20 | EP-05 | Como super admin quiero gestionar cuentas de estudiantes para no depender de la base de datos directa. | 8 | Could | RF-27 |
| HU-21 | EP-06 | Como operador quiero desplegar con Docker y Gunicorn para tener un entorno de producción reproducible. | 5 | Should | DT-10 |
| HU-22 | EP-02 | Como estudiante quiero ver mi ubicación actual en el mapa para orientarme hacia la oficina. | 3 | Could | Feedback |
| HU-23 | EP-03 | Como estudiante quiero que el bot responda “no lo sé” cuando la información no exista para no recibir datos inventados. | 3 | Should | Calidad IA |

### 6.3 Criterios de aceptación (selección, formato Gherkin)

HU-01 · Login de estudiante

Escenario: Estudiante activo con credenciales correctas
  Dado que existe el estudiante con código "219000001" activo
  Cuando ingresa su código y su contraseña correcta
  Entonces es redirigido a "/home"
  Y ve el mapa de su campus

Escenario: Estudiante inactivo
  Dado que el estudiante "219000002" tiene user_active = 0
  Cuando ingresa credenciales correctas
  Entonces permanece en "/login"
  Y ve el mensaje "Contraseña incorrecta o Estudiante no activo"

Escenario: Código inexistente
  Cuando ingresa un código que no existe
  Entonces ve el mensaje "Usurario no encontrado"

HU-05 · Resaltar oficina

Escenario: El chatbot identifica una oficina
  Dado que estoy en "/home" con el mapa cargado
  Cuando el chatbot responde con office_id = 6
  Entonces el marcador de la oficina 6 cambia al icono resaltado
  Y el mapa se centra en ella con zoom 18
  Y se abre su ventana emergente

HU-10 · Entrenar chatbot con PDF

Escenario: PDF con texto
  Dado que soy coordinador de la oficina 6
  Cuando subo "lineamientos.pdf" con texto extraíble
  Entonces se crea o reemplaza "embeddings/embeddings_6.pkl"
  Y el índice en memoria se recarga sin reiniciar el servidor
  Y veo "El PDF ha sido procesado y los embeddings se han generado correctamente."

Escenario: PDF sin texto (escaneado)
  Cuando subo un PDF del que no se puede extraer texto
  Entonces no se generan embeddings
  Y se me informa que el PDF no contiene texto

HU-14 · Control de acceso por rol

Escenario: Estudiante intenta crear un administrador
  Dado que tengo sesión como estudiante
  Cuando envío POST a "/admin_Add"
  Entonces recibo HTTP 403
  Y no se crea ningún registro

## 7. Sprints (reconstrucción histórica)

| Sprint | Periodo | Sprint Goal | Historias | SP | Release |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | hasta 2024-10-06 | Preparar repositorio y visión | Setup, README | — | v1.0 |
| Sprint 1 | → 2024-10-06 | “Un usuario puede entrar, ver el mapa de su campus y hacer una pregunta al chatbot.” | HU-01, 02, 03, 04, 06, 07 (base), 08, 09, 10 (base), 11, 13 | 39 | v1.1 |
| Sprint 2 | 2024-10-07 | “El super admin gestiona oficinas y el chatbot procesa PDFs largos de forma robusta.” | HU-12, HU-07 (fragmentación por tokens), HU-10 (carga a uploads/) | 21 | v1.2, v2.0 |
| Sprint 3 | 2024-10-08 → 2024-11-21 | “El chatbot señala en el mapa la oficina de la respuesta.” | HU-04 (migración Folium → Leaflet), HU-05 | 10 | v3.0, v4.0 |
| Sprint 4 | 2024-11-22 → 2024-12-12 | “Estabilizar la versión candidata.” | Limpieza de chatbot.js | 1 | v4.1 |

Figura 5. Línea de tiempo de releases (reconstruida del historial Git)

### 7.1 Velocidad

Figura 6. Story points completados por sprint

Velocidad media de referencia: ~18 SP/sprint. El Sprint 1 concentra la mayor parte del alcance porque el primer commit funcional (v1.1) incluyó casi toda la aplicación; en adelante se recomienda planificar con una capacidad de 15–20 SP por sprint de dos semanas.

### 7.2 Retrospectivas (síntesis)

| Sprint | ¿Qué salió bien? | ¿Qué mejorar? | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se entregó un producto usable de extremo a extremo. | Commit único muy grande; sin pruebas. | Commits pequeños por historia; PR por historia. |
| 2 | La fragmentación por tokens resolvió PDFs largos. | app2.py duplicado queda como código muerto. | Eliminar código legado o moverlo a una rama. |
| 3 | Leaflet permitió interacción entre chatbot y mapa. | La métrica “oficina más común” se cambió por “top-1” sin medir precisión. | Crear un conjunto de preguntas de evaluación. |
| 4 | Versión estable para demo. | No hay control de acceso por rol en rutas admin. | Priorizar HU-14 al inicio del siguiente sprint. |

## 8. Roadmap propuesto

| Sprint | Sprint Goal propuesto | Historias | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 5 | “Solo quien debe puede administrar.” | HU-14, HU-15, HU-16 | 10 |
| Sprint 6 | “El chatbot es mantenible y honesto.” | HU-17, HU-23, HU-19 | 9 |
| Sprint 7 | “Cada cambio se prueba y se despliega igual.” | HU-18, HU-21 | 13 |
| Sprint 8 | “Más autonomía para administradores y estudiantes.” | HU-20, HU-22 | 11 |

Figura 7. Roadmap del producto

## 9. Tablero Kanban sugerido (GitHub Projects)

| Columna | Política (WIP) |
| --- | --- |
| Backlog | Historias refinadas que cumplen DoR |
| Sprint Backlog | Comprometidas en el Sprint Planning |
| En progreso | WIP ≤ 2 por developer |
| En revisión | PR abierto, esperando revisión |
| Hecho | Cumple la DoD |

Etiquetas recomendadas: épica:EP-0x, tipo:historia, tipo:bug, tipo:deuda-técnica, prioridad:must|should|could, sp:1|2|3|5|8|13.

# 4. Arquitectura del sistema

## 1. Estilo arquitectónico

Lion Solver es un monolito web de renderizado en servidor (Flask + Jinja2) con un patrón MVC simplificado:

| Capa MVC | Implementación |
| --- | --- |
| Modelo | src/models/entities/ (entidades User, Admin) y src/models/ (ModelUser, ModelAdmin — acceso a datos). El resto del SQL vive en las funciones de vista. |
| Vista | Plantillas Jinja2 en src/template/ + JavaScript del cliente (mapa.js, chatbot.js). |
| Controlador | Funciones de ruta en src/app.py. |

Sobre ese núcleo se añade un subsistema RAG (Retrieval-Augmented Generation) en el mismo proceso, con un índice vectorial en memoria persistido en archivos .pkl.

## 2. Modelo C4

### 2.1 Nivel 1 — Contexto del sistema

Figura 8. Nivel 1 — Contexto del sistema

### 2.2 Nivel 2 — Contenedores

Figura 9. Nivel 2 — Contenedores

### 2.3 Nivel 3 — Componentes de la aplicación web

Figura 10. Nivel 3 — Componentes de la aplicación web

## 3. Vista de despliegue

Figura 11. Vista de despliegue

En desarrollo todo corre en una sola máquina con el servidor integrado de Werkzeug. Para producción ver capítulo 9 (Instalación y despliegue).

Restricción importante: el índice vectorial all_embeddings es una lista global del proceso. Con varios workers (p. ej. Gunicorn -w 4), un PDF subido en un worker no se refleja en los demás hasta reiniciarlos. Mientras no se migre a un almacén vectorial compartido, desplegar con un solo worker (puede usar varios threads).

## 4. Flujos principales

| Flujo | Descripción breve | Diagrama |
| --- | --- | --- |
| Inicio de sesión | Se busca el código en users y en admins; se valida el hash y se crea la sesión. | Secuencia 1 |
| Consulta al chatbot | Embedding de la pregunta → top-5 por similitud coseno → prompt con contexto → respuesta + office_id. | Secuencia 2 |
| Entrenamiento | PDF → texto → fragmentos ≤ 500 tokens → embeddings → .pkl → recarga del índice. | Secuencia 3 |
| Visualización del mapa | Consulta campus + oficinas → JSON embebido en la plantilla → Leaflet. | Secuencia 4 |

## 5. Decisiones de arquitectura (ADR)

### ADR-001 · Flask como framework web

- Estado: aceptada (v1.1).

- Contexto: equipo pequeño, necesidad de prototipar rápido con Python (mismo lenguaje que el ecosistema de IA).

- Decisión: Flask con extensiones (Flask-Login, Flask-WTF, Flask-MySQLdb).

- Consecuencias: curva de aprendizaje baja; la estructura queda a criterio del equipo, lo que derivó en un app.py monolítico (ver DT-04).

### ADR-002 · MySQL con SQL directo (sin ORM)

- Estado: aceptada (v1.1).

- Decisión: flask_mysqldb con cursores y consultas parametrizadas.

- Consecuencias: control total del SQL; no hay migraciones versionadas ni esquema en el repositorio (se agrega anexo C (Script de base de datos)).

### ADR-003 · RAG con OpenAI en lugar de fine-tuning

- Estado: aceptada (v1.1, refinada en v2.0 y v4.0).

- Contexto: la información cambia por oficina y con frecuencia; el personal no técnico debe poder actualizarla.

- Decisión: generar embeddings de fragmentos de PDF y recuperar los más similares para dar contexto a un modelo de chat.

- Consecuencias: actualizar conocimiento = subir un PDF; costo por consulta bajo; dependencia de un proveedor externo.

### ADR-004 · Índice vectorial en archivos Pickle + memoria

- Estado: aceptada (v1.1), revisar.

- Decisión: un archivo .pkl por oficina, cargados a una lista en memoria al iniciar.

- Consecuencias: cero infraestructura adicional; búsqueda lineal O(n) suficiente para decenas de oficinas; no apto para múltiples procesos; pickle no debe cargar archivos de origen no confiable.

- Alternativas para el futuro: pgvector, Chroma, FAISS, SQLite-vss.

### ADR-005 · Migración de Folium a Leaflet en el cliente

- Estado: aceptada (v3.0), sustituye la generación del mapa en servidor con Folium.

- Contexto: el mapa generado por Folium se insertaba como iframe, lo que impedía que el chatbot interactuara con él.

- Decisión: el servidor entrega JSON (oficinas + GeoJSON) y el cliente dibuja con Leaflet.

- Consecuencias: se habilita highlightOffice(); menor carga en servidor. folium sigue en requirements.txt sin uso (DT-03).

### ADR-006 · Oficina de la respuesta = fragmento más similar (top-1)

- Estado: aceptada (v4.0), sustituye a “oficina más frecuente en el top-5”.

- Consecuencias: respuesta más predecible cuando una oficina domina la pregunta; puede fallar si el mejor fragmento es genérico. Se recomienda medir con un set de evaluación (ver capítulo 8 (Chatbot RAG)).

## 6. Atributos de calidad y tácticas

| Atributo | Táctica aplicada | Mejora propuesta |
| --- | --- | --- |
| Seguridad | Hash de contraseñas, CSRF, SQL parametrizado, @login_required | Autorización por rol, límites de tamaño/tipo de archivo, secure_filename |
| Disponibilidad | Captura de excepciones en llamadas a OpenAI | Reintentos con backoff, timeouts |
| Desempeño | Índice en memoria; solo 2 llamadas a la API por pregunta | Vectorizar la similitud con NumPy; caché de embeddings de preguntas frecuentes |
| Mantenibilidad | Paquete models/ | Blueprints por módulo, capa de servicios, pruebas |
| Portabilidad | Configuración por .env | Contenedor Docker |

# 5. Diagramas UML

Todos los diagramas están en Mermaid y reflejan el código de la versión 4.1.

| # | Diagrama UML | Tipo | Sección |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Casos de uso | Comportamiento | §1 |
| 2 | Clases | Estructura | §2 |
| 3 | Paquetes | Estructura | §3 |
| 4 | Secuencia (×5) | Interacción | §4 |
| 5 | Actividad (×3) | Comportamiento | §5 |
| 6 | Máquina de estados (×3) | Comportamiento | §6 |
| 7 | Componentes | Estructura | §7 |
| 8 | Despliegue | Estructura | §8 |

## 1. Diagrama de casos de uso

Figura 12. Diagrama de casos de uso

Mermaid no tiene notación nativa de casos de uso; se representa con nodos ovalados (casos de uso), círculos (actores) y relaciones «include» / «extend» punteadas.

### 1.1 Especificación de casos de uso principales

#### CU-01 · Iniciar sesión

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Actor principal | Estudiante, Coordinador, Super administrador |
| Precondición | El usuario existe en users o admins. |
| Disparador | El usuario abre /login. |
| Flujo principal | 1. Ingresa código y contraseña. 2. El sistema busca el código en users y en admins. 3. Valida el hash de contraseña. 4. Si es estudiante activo → /home; si es administrador → /admin. |
| Flujos alternos | 3a. Contraseña incorrecta o estudiante inactivo → mensaje y permanece en login. 2a. Código inexistente → “Usurario no encontrado”. |
| Postcondición | Sesión de Flask-Login creada con el id = código. |

#### CU-04 · Consultar al chatbot

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Actor principal | Usuario autenticado |
| Actor secundario | OpenAI API |
| Precondición | Sesión activa; vista /home cargada. |
| Flujo principal | 1. Abre la ventana del chatbot. 2. Escribe la pregunta y pulsa Enviar o Enter. 3. El cliente hace POST /chatbot con token CSRF. 4. El sistema obtiene el embedding de la pregunta. 5. Selecciona los 5 fragmentos más similares. 6. Envía el contexto y la pregunta al modelo de chat. 7. Devuelve {reply, office_id}. 8. El cliente muestra la respuesta y ejecuta CU-05. |
| Flujos alternos | 4a. No hay embeddings cargados → mensaje “El chatbot aún no está listo…”. 6a. Error del modelo → “Lo siento, ha ocurrido un error al obtener la respuesta.” 3a. Error HTTP → “Lo siento, ha ocurrido un error.” Pregunta = saludo exacto → respuesta fija sin llamar al modelo de chat. |
| Postcondición | Respuesta visible; oficina resaltada si existe en el mapa. |

#### CU-07 · Entrenar chatbot con PDF

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Actor principal | Coordinador de oficina |
| Precondición | Sesión de administrador; la cuenta tiene oficina asignada. |
| Flujo principal | 1. Abre “Entrenar Chatbot”. 2. Selecciona un PDF. 3. El sistema lo guarda en uploads/. 4. Extrae el texto. 5. Lo divide en fragmentos ≤ 500 tokens. 6. Genera un embedding por fragmento. 7. Guarda embeddings/embeddings_<office_id>.pkl. 8. Recarga el índice global. 9. Muestra confirmación. |
| Flujos alternos | 4a. Texto vacío → mensaje de error. 6a. Falla un fragmento → se omite y continúa. |
| Postcondición | El chatbot responde con la nueva información de la oficina. |

## 2. Diagrama de clases

Figura 13. Diagrama de clases

Notas de diseño

- password en las entidades reutiliza el mismo atributo para tres significados: la contraseña en claro (al construir la credencial), el resultado booleano de check_password (tras el login) y None (al recargar desde sesión). Ver DT-05.

- En Admin, la oficina se guarda en el atributo career para que upload_pdf use current_user.career como office_id de los embeddings.

- RagEngine no es una clase real: agrupa las funciones de módulo de src/app.py relacionadas con el chatbot. Se modela así para mostrar sus responsabilidades.

## 3. Diagrama de paquetes

Figura 14. Diagrama de paquetes

## 4. Diagramas de secuencia

### 4.1 Inicio de sesión

Figura 15. Inicio de sesión

### 4.2 Consulta al chatbot y resaltado en el mapa

Figura 16. Consulta al chatbot y resaltado en el mapa

### 4.3 Entrenamiento del chatbot (carga de PDF)

Figura 17. Entrenamiento del chatbot (carga de PDF)

### 4.4 Carga del mapa del campus

Figura 18. Carga del mapa del campus

### 4.5 Operación CRUD genérica (ej. alta de oficina)

Figura 19. Operación CRUD genérica (ej. alta de oficina)

## 5. Diagramas de actividad

### 5.1 Autenticación

Figura 20. Autenticación

### 5.2 Ingesta de PDF (pipeline RAG offline)

Figura 21. Ingesta de PDF (pipeline RAG offline)

### 5.3 Respuesta del chatbot

Figura 22. Respuesta del chatbot

## 6. Diagramas de estados

### 6.1 Sesión de usuario

Figura 23. Sesión de usuario

### 6.2 Conocimiento de una oficina en el chatbot

Figura 24. Conocimiento de una oficina en el chatbot

### 6.3 Ventana del chatbot (cliente)

Figura 25. Ventana del chatbot (cliente)

## 7. Diagrama de componentes

Figura 26. Diagrama de componentes

## 8. Diagrama de despliegue

Figura 27. Diagrama de despliegue

# 6. Base de datos

Motor: MySQL 8 (compatible con MariaDB 10.5+). Acceso mediante flask_mysqldb (mysqlclient) con consultas parametrizadas.

El esquema se reconstruyó a partir de las consultas del código (no había DDL en el repositorio). Script listo para ejecutar: anexo C (Script de base de datos).

## 1. Modelo entidad-relación

Figura 28. Modelo entidad-relación

EMBEDDINGS_PKL no es una tabla: representa los archivos del índice vectorial, ligados por convención de nombre a offices.office_id.

## 2. Modelo relacional

campus  (campus_name PK, campus_coords, campus_lat, campus_lon)
offices (office_id PK, office_campus FK→campus, office_name, office_desc,
         office_phone, office_hours, office_lat, office_lon, office_career)
admins  (admin_cod PK, admin_password, admin_campus FK→campus,
         admin_office FK→offices, admin_fullname, admin_email, admin_priv)
users   (user_cod PK, user_password, user_campus FK→campus,
         user_fullname, user_email, user_career, user_active)

Normalización: el esquema está en 3FN. La clave natural de campus (nombre) se propaga como FK; se recomienda a futuro una clave sustituta campus_id para permitir renombrar campus sin cascadas.

## 3. Diccionario de datos

### 3.1 campus

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción | Origen en código |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| campus_name | VARCHAR(100) | No | PK | Nombre único del campus | campus_Add, home |
| campus_coords | JSON | No |  | FeatureCollection GeoJSON con el perímetro | Archivo subido en campus_Add/campus_Edit |
| campus_lat | DECIMAL(10,7) | No |  | Latitud para centrar el mapa | mapa.js → setView |
| campus_lon | DECIMAL(10,7) | No |  | Longitud para centrar el mapa | mapa.js → setView |

### 3.2 offices

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción | Editable por |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| office_id | INT AI | No | PK | Identificador; también nombra el archivo de embeddings | — |
| office_campus | VARCHAR(100) | No | FK | Campus al que pertenece | Super admin |
| office_name | VARCHAR(150) | No |  | Nombre visible | Super admin, coordinador |
| office_desc | TEXT | Sí |  | Descripción en el popup del mapa | Coordinador |
| office_phone | VARCHAR(50) | Sí |  | Teléfono de contacto | Coordinador |
| office_hours | VARCHAR(100) | Sí |  | Horario de atención | Coordinador |
| office_lat | DECIMAL(10,7) | No |  | Latitud del marcador | Super admin |
| office_lon | DECIMAL(10,7) | No |  | Longitud del marcador | Super admin |
| office_career | VARCHAR(150) | Sí |  | Carrera/área que atiende | Super admin |

### 3.3 admins

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| admin_cod | INT | No | PK | Código de inicio de sesión |
| admin_password | VARCHAR(255) | No |  | Hash generado con generate_password_hash |
| admin_campus | VARCHAR(100) | No | FK | Campus del administrador (define el mapa que ve) |
| admin_office | INT | Sí | FK | Oficina que coordina; se usa como office_id al subir PDF |
| admin_fullname | VARCHAR(150) | No |  | Nombre completo |
| admin_email | VARCHAR(150) | No |  | Correo institucional |
| admin_priv | TINYINT(1) | No |  | 1 super admin · 0 coordinador |

### 3.4 users

| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| user_cod | INT | No | PK | Código de estudiante |
| user_password | VARCHAR(255) | No |  | Hash Werkzeug |
| user_campus | VARCHAR(100) | No | FK | Campus cuyo mapa verá |
| user_fullname | VARCHAR(150) | No |  | Nombre completo (se muestra en el encabezado del mapa) |
| user_email | VARCHAR(150) | No |  | Correo |
| user_career | VARCHAR(150) | Sí |  | Carrera |
| user_active | TINYINT(1) | No |  | 1 permite iniciar sesión |

## 4. Consultas principales

| Uso | Consulta | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| Login estudiante | SELECT user_cod, user_password, … FROM users WHERE user_cod = %s | src/models/ModelUser.py:8 |
| Login admin | SELECT admin_cod, admin_password, … FROM admins WHERE admin_cod = %s | src/models/ModelAdmin.py:8 |
| Mapa | SELECT * FROM campus C INNER JOIN offices O ON C.campus_name = O.office_campus WHERE campus_name = %s | src/app.py:268 |
| Panel admin | SELECT * FROM admins A INNER JOIN offices O … INNER JOIN campus C … WHERE admin_cod = %s | src/app.py:554 |
| Listado de oficinas | SELECT * FROM offices O LEFT JOIN admins A ON O.office_id = A.admin_office | src/app.py:399 |
| Info para chatbot | SELECT * FROM offices WHERE office_id = %s | src/app.py:374 |

## 5. Consideraciones de integridad

| Situación | Comportamiento con el DDL propuesto | Recomendación |
| --- | --- | --- |
| Borrar un campus con oficinas | Las oficinas se eliminan en cascada | Pedir confirmación explícita en la UI |
| Borrar un campus con admins o estudiantes | Se bloquea (RESTRICT) y la app muestra error 500 | Capturar IntegrityError y mostrar un mensaje |
| Borrar una oficina con coordinador | admin_office queda en NULL | El panel /admin usa INNER JOIN y fallaría: reasignar antes |
| Borrar una oficina con embeddings | El .pkl sigue en disco y el chatbot puede seguir sugiriéndola | Eliminar embeddings_<id>.pkl al borrar la oficina |
| Mismo código en users y admins | Permitido por el esquema | Unificar en una tabla de cuentas o validar unicidad cruzada (SEC-05) |

## 6. Respaldo

# Respaldo
mysqldump -u <usuario> -p --single-transaction --routines lion_solver > lion_solver_$(date +%F).sql
# Restauración
mysql -u <usuario> -p lion_solver < lion_solver_YYYY-MM-DD.sql

Respalde también las carpetas embeddings/ y uploads/, que forman parte del estado del sistema.

# 7. Referencia de rutas HTTP

Todas las rutas están definidas en src/app.py. Las respuestas son HTML renderizado salvo /chatbot, que responde JSON. Todos los POST requieren el campo csrf_token (formularios) o la cabecera X-CSRFToken (fetch).

Leyenda de acceso: [Público] público · [Sesión] cualquier sesión (@login_required) · [Est] pensado para estudiante · [Coord] pensado para coordinador · [Super] pensado para super admin.

⚠ En la versión 4.1 no se verifica el rol en el servidor: cualquier sesión puede llamar las rutas [Super] y [Coord] si conoce la URL. Ver SEC-01 en capítulo 12 (Seguridad, riesgos y deuda técnica).

## 1. Resumen

| Método | Ruta | Acceso | Respuesta | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | / | [Público] | 302 → /home | Redirección a inicio |
| GET | /login | [Público] | auth/login.html | Formulario de acceso |
| POST | /login | [Público] | 302 / auth/login.html | Autenticación |
| GET | /logout | [Público] | 302 → /login | Cierra sesión |
| GET | /home | [Sesión] [Est] | home.html / 404 | Mapa + chatbot |
| POST | /chatbot | [Sesión] [Est] | JSON | Pregunta al chatbot |
| GET, POST | /admin | [Sesión] [Coord] | admin.html o admin_rec.html | Panel según privilegio |
| POST | /office_Edit | [Sesión] [Coord] | 302 → /admin | Edita datos de contacto de la oficina |
| POST | /upload_pdf | [Sesión] [Coord] | 302 → /admin | Entrena el chatbot con un PDF |
| GET | /campus_view | [Sesión] [Super] | campus_view.html | Lista de campus |
| POST | /campus_Add | [Sesión] [Super] | 302 → /admin | Alta de campus |
| POST | /campus_Edit | [Sesión] [Super] | 302 → /admin | Edición de campus |
| POST | /campus_Delete | [Sesión] [Super] | 302 → /admin | Baja de campus |
| GET, POST | /office_View | [Sesión] [Super] | office_view.html | Lista de oficinas |
| POST | /office_Add | [Sesión] [Super] | 302 → /office_View | Alta de oficina |
| POST | /office_Edit_Rec | [Sesión] [Super] | 302 → /office_View | Edición de ubicación/carrera |
| POST | /office_Delete | [Sesión] [Super] | 302 → /office_View | Baja de oficina |
| GET, POST | /admin_View | [Sesión] [Super] | admin_view.html | Lista de administradores |
| POST | /admin_Add | [Sesión] [Super] | 302 → /admin_View | Alta de administrador |
| POST | /admin_Edit | [Sesión] [Super] | 302 → /admin_View | Edición de administrador |
| POST | /admin_Delete | [Sesión] [Super] | 302 → /admin_View | Baja de administrador |
| GET | /protected | [Sesión] | HTML | Vista de prueba |

## 2. Detalle

### POST /login

| Campo (form) | Tipo | Requerido | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| codigo | número | Sí | Código de estudiante o administrador |
| password | texto | Sí | Contraseña |
| csrf_token | texto | Sí | Token CSRF |

| Resultado | Respuesta |
| --- | --- |
| Estudiante activo | 302 /home |
| Administrador | 302 /admin |
| Contraseña incorrecta / inactivo | 200 login + “Contraseña incorrecta o Estudiante no activo” |
| No existe | 200 login + “Usurario no encontrado” |

### GET /home

Consulta el campus de current_user.campus y sus oficinas. Inyecta en la plantilla:

| Variable JS | Contenido |
| --- | --- |
| offices | Arreglo de filas campus ⨝ offices |
| campusLat, campusLon | Centro del mapa |
| campusGeoJSON | Polígono del campus |
| csrfToken | Token para /chatbot |

Devuelve 404 "Campus not found" si el campus no tiene oficinas.

### POST /chatbot

Petición

POST /chatbot HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-CSRFToken: <token>

{ "message": "¿Dónde entrego el reporte de servicio social?" }

Respuesta 200

{
  "reply": "Debes entregar tu reporte en la Unidad de Servicio Social ... Puedes contactarla al ...",
  "office_id": "6"
}

| Caso | Respuesta |
| --- | --- |
| Sin embeddings cargados | {"reply": "El chatbot aún no está listo. Por favor, procesa primero el PDF."} |
| Error en OpenAI (chat) | {"reply": "Lo siento, ha ocurrido un error al obtener la respuesta.", "office_id": "…"} |
| Error en OpenAI (embedding de la pregunta) | 500 (excepción no capturada) |
| Sin sesión | 302 /login |

### POST /upload_pdf

multipart/form-data con pdf_file (PDF) y csrf_token. El office_id se toma de la oficina del administrador en sesión (current_user.career). Genera embeddings/embeddings_<office_id>.pkl, recarga el índice y redirige a /admin.

GET /upload_pdf intenta renderizar upload_pdf.html, plantilla que no existe en el repositorio (la carga se hace desde un modal en admin.html). Ver DT-07.

### POST /office_Edit

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| office_id | Oficina del coordinador (oculto) |
| office_name, office_desc, office_phone, office_hours | Nuevos valores (todos se sobrescriben) |

### POST /campus_Add · POST /campus_Edit

multipart/form-data:

| Campo | Add | Edit | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| campus_name | ✔ | ✔ (oculto) | Clave del campus |
| campus_lat, campus_lon | ✔ | ✔ | Centro del mapa |
| campus_coords | ✔ archivo | ✔ archivo | GeoJSON del perímetro (.json) |

### POST /campus_Delete

campus_name.

### POST /office_Add · POST /office_Edit_Rec · POST /office_Delete

| Campo | Add | Edit_Rec | Delete |
| --- | --- | --- | --- |
| office_id |  | ✔ | ✔ |
| office_campus | ✔ |  |  |
| office_name | ✔ | ✔ |  |
| office_lat, office_lon | ✔ | ✔ |  |
| office_career | ✔ | ✔ |  |

### POST /admin_Add · POST /admin_Edit · POST /admin_Delete

| Campo | Add | Edit | Delete |
| --- | --- | --- | --- |
| admin_cod | ✔ | ✔ (clave) | ✔ |
| admin_password | ✔ (se guarda con hash) |  |  |
| admin_fullname, admin_email | ✔ | ✔ |  |
| admin_campus | ✔ | ✔ |  |
| admin_office | ✔ | ✔ |  |
| admin_priv | ✔ (1/0) | ✔ |  |

## 3. Manejo de errores

| Código | Manejador | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 401 | status_401 | Redirección a /login |
| 404 | status_404 | <h1>Pagina no encontrada</h1> |
| 400 (CSRF inválido) | Flask-WTF | Página de error por defecto |

Los manejadores y CSRFProtect se registran dentro de if __name__ == '__main__', por lo que solo están activos al ejecutar python src/app.py.

## 4. Mapa de navegación

Figura 29. Mapa de navegación

# 8. Chatbot RAG

El chatbot de Lion Solver usa Retrieval-Augmented Generation (RAG): en lugar de reentrenar un modelo, recupera los fragmentos más relevantes de los documentos oficiales de cada oficina y se los pasa como contexto a un modelo de lenguaje.

## 1. Visión general

Figura 30. Visión general del flujo RAG

## 2. Parámetros

| Parámetro | Valor | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| Modelo de embeddings | text-embedding-ada-002 (1 536 dimensiones) | src/app.py:96, :127 |
| Modelo de chat | gpt-3.5-turbo | src/app.py:166 |
| Tokenizador | cl100k_base | src/app.py:51 |
| Tamaño máximo de fragmento | 500 tokens | split_text(max_tokens=500) |
| Fragmentos recuperados (top_k) | 5 | src/app.py:575 |
| temperature | 0.7 | src/app.py:171 |
| max_tokens de la respuesta | 500 | src/app.py:170 |
| SDK | openai==0.28.0 (API heredada) | requirements.txt |
| Variable de entorno | OPENAI_API_KEY | .env |

## 3. Fase de ingesta

- Recepción — POST /upload_pdf guarda el archivo en uploads/<nombre>.

- Extracción — extract_text_from_pdf() recorre las páginas con PyPDF2.PdfReader(strict=False) y concatena el texto. Los PDF escaneados (solo imagen) producen texto vacío y se rechazan.

- Fragmentación — split_text():

  - divide el texto por ". " (oraciones);

  - acumula oraciones mientras la suma de tokens sea ≤ 500;

  - si una sola oración excede 500 tokens, la parte por palabras en sub-fragmentos.

- Vectorización — generate_embeddings() llama a la API una vez por fragmento. Si un fragmento falla, se registra y se omite.

- Persistencia — save_embeddings() serializa con pickle una lista de registros:

- {"embedding": [0.0123, -0.0456, ...],  # 1536 floats
 "text": "Fragmento del documento...",
 "office_id": "6"}                       # str(current_user.career)

- Recarga — se vacía all_embeddings y se vuelven a cargar todos los .pkl de embeddings/.

Un archivo por oficina ⇒ subir un PDF nuevo reemplaza el conocimiento anterior de esa oficina. Para combinar varios documentos, únalos en un solo PDF antes de subirlo.

## 4. Fase de consulta

- El cliente envía {"message": "..."} a POST /chatbot.

- Si all_embeddings está vacío, responde que el chatbot no está listo.

- get_relevant_chunks() obtiene el embedding de la pregunta y calcula cosine_similarity contra cada registro (búsqueda lineal), ordena de mayor a menor y devuelve los 5 primeros.

- Se concatena el texto de los 5 fragmentos como contexto.

- office_id = oficina del fragmento más similar (top-1).

- get_office_info() consulta la oficina en MySQL.

- get_answer():

  - si la pregunta es exactamente un saludo (hola, buenos días, hi, …) devuelve “Hola, ¿en qué puedo ayudarte?”;

  - en otro caso envía el prompt a gpt-3.5-turbo.

- Responde {"reply": ..., "office_id": ...}; el cliente llama a highlightOffice().

### 4.1 Prompt actual

Utiliza el siguiente contexto para responder la pregunta de manera clara y concisa.
Al final de tu respuesta, indica cuál es la oficina correspondiente y cómo el estudiante puede contactarla.

Contexto:
{context}

Pregunta:
{question}

Respuesta:

Observación: office_info (nombre, horario y teléfono reales de la oficina) se recibe en get_answer() pero no se incluye en el prompt, por lo que el modelo solo puede indicar datos de contacto si aparecen en el PDF. Ver HU-16.

## 5. Costos y desempeño

| Operación | Llamadas a la API | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Subir un PDF de N fragmentos | N embeddings | Un PDF de 20 páginas ≈ 20–40 fragmentos |
| Una pregunta | 1 embedding + 1 chat completion | El saludo exacto ahorra la llamada de chat pero no la de embedding |

La búsqueda es O(n) en Python puro por cada fragmento. Para cientos de fragmentos es despreciable frente a la latencia de la API; para miles conviene vectorizar con NumPy (matrix @ q / norms) o usar un índice ANN (FAISS, pgvector).

## 6. Evaluación recomendada

Para medir la calidad de forma objetiva antes de cambiar parámetros:

- Crear un conjunto de 30–50 preguntas reales con la oficina esperada.

- Medir Precisión@1 de oficina (¿office_id correcto?) y Recall@5 de fragmento.

- Revisar manualmente una muestra de respuestas: exactitud, si inventa datos (alucinación), si menciona contacto.

- Repetir tras cada cambio de top_k, tamaño de fragmento, modelo o prompt.

| Métrica | Meta propuesta |
| --- | --- |
| Precisión@1 de oficina | ≥ 0.80 |
| Respuestas sin datos inventados | ≥ 0.95 |
| Latencia p95 | < 8 s |

## 7. Mejoras propuestas

| Prioridad | Mejora | Beneficio |
| --- | --- | --- |
| Alta | Migrar a openai>=1.x y a text-embedding-3-small + un modelo de chat vigente | Continuidad del servicio, menor costo |
| Alta | Inyectar office_info en el prompt | Respuestas con contacto y horario correctos |
| Alta | Instrucción “si el contexto no contiene la respuesta, dilo” y temperature ≤ 0.3 | Menos alucinaciones |
| Media | Umbral mínimo de similitud para devolver office_id | Evita resaltar oficinas irrelevantes |
| Media | Fragmentos con solapamiento (p. ej. 50 tokens) | Mejor recuperación en bordes de fragmento |
| Media | Almacén vectorial compartido (pgvector/Chroma) | Varios workers, sin pickle |
| Baja | Historial de conversación por sesión | Preguntas de seguimiento |
| Baja | Streaming de la respuesta | Percepción de velocidad |

# 9. Instalación y despliegue

## 1. Requisitos

| Componente | Versión | Notas |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.12 | Las dependencias fijadas en requirements.txt requieren ≥ 3.9 |
| MySQL / MariaDB | 8.0 / 10.5+ | Soporte para columnas JSON |
| Cabeceras de cliente MySQL | — | Necesarias para compilar mysqlclient |
| Cuenta de OpenAI | — | Clave de API con saldo |
| Git | 2.x |  |

Dependencias del sistema para mysqlclient:

# Debian / Ubuntu
sudo apt-get install python3-dev default-libmysqlclient-dev build-essential pkg-config
# macOS (Homebrew)
brew install mysql-client pkg-config
# Windows: pip instala ruedas precompiladas de mysqlclient

## 2. Instalación local

# 1. Clonar
git clone https://github.com/KevinPonce90/LionSolver.git
cd LionSolver

# 2. Entorno virtual
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate          # Windows: .venv\Scripts\activate

# 3. Dependencias
pip install -r requirements.txt

requirements.txt está codificado en UTF-16. pip lo lee sin problema; si una herramienta falla al leerlo, conviértalo con iconv -f UTF-16 -t UTF-8 requirements.txt > requirements-utf8.txt.

## 3. Configuración

### 3.1 Variables de entorno (.env en la raíz)

cp .env.example .env

| Variable | Obligatoria | Descripción |
| --- | --- | --- |
| OPENAI_API_KEY | Sí | Clave de la API de OpenAI (leída por src/app.py) |
| SECRET_KEY | Sí | Clave de sesión/CSRF (leída por src/config.example.py) |
| MYSQL_HOST, MYSQL_PORT, MYSQL_USER, MYSQL_PASSWORD, MYSQL_DB | Sí | Conexión a MySQL (leídas por src/config.example.py) |

Si ya tiene un src/config.py propio con los valores escritos directamente, solo OPENAI_API_KEY es necesaria en .env.

### 3.2 Configuración de Flask (src/config.py)

src/app.py importa from config import config y usa config['development']. El archivo no se versiona (está en .gitignore); parta de la plantilla:

cp src/config.example.py src/config.py

La plantilla lee los valores de .env y define dos perfiles, development y production.

| Clave | Descripción |
| --- | --- |
| SECRET_KEY | Firma de la cookie de sesión y de los tokens CSRF. Use un valor aleatorio largo. |
| DEBUG | True solo en desarrollo. |
| MYSQL_HOST, MYSQL_PORT | Servidor de base de datos. |
| MYSQL_USER, MYSQL_PASSWORD | Credenciales. |
| MYSQL_DB | Nombre de la base (por defecto lion_solver). |

Genere una SECRET_KEY:

python -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))"

### 3.3 Base de datos

mysql -u root -p < docs/database/schema.sql

Cree un usuario de aplicación con privilegios mínimos:

CREATE USER 'lion_app'@'localhost' IDENTIFIED BY '<contraseña-segura>';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON lion_solver.* TO 'lion_app'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;

Cargue el primer campus y el primer super administrador (ver comentarios al final de schema.sql). Para el GeoJSON de CUCEI use src/static/json/cucei.json.

Para generar el hash de una contraseña:

python -c "from werkzeug.security import generate_password_hash as g; print(g('CambiaEsto123'))"

## 4. Ejecución

Desde la raíz del repositorio:

python src/app.py

Abra http://127.0.0.1:5000.

No use flask run. La configuración, CSRFProtect y los manejadores de errores se registran dentro de if __name__ == '__main__': en src/app.py; con flask run no se cargarían.

Al iniciar verá en consola cuántos embeddings se cargaron desde embeddings/.

## 5. Despliegue en producción

### 5.1 Lista de verificación previa

- ☐ DEBUG = False y SECRET_KEY aleatoria.

- ☐ Control de acceso por rol implementado (SEC-01).

- ☐ HTTPS obligatorio (terminado en el reverse proxy).

- ☐ SESSION_COOKIE_SECURE = True, SESSION_COOKIE_HTTPONLY = True, SESSION_COOKIE_SAMESITE = "Lax".

- ☐ MAX_CONTENT_LENGTH configurado (p. ej. 10 MB) para limitar el tamaño de PDFs.

- ☐ Usuario de base de datos con privilegios mínimos.

- ☐ Respaldos programados de MySQL, embeddings/ y uploads/.

- ☐ Monitoreo de consumo y límite de gasto en la cuenta de OpenAI.

### 5.2 Servidor WSGI

El índice vectorial vive en la memoria del proceso; use un solo worker con varios hilos (ver capítulo 4 (Arquitectura del sistema)). Como la configuración se aplica en el bloque __main__, cree un punto de entrada WSGI que la replique, por ejemplo src/wsgi.py:

from app import app, csrf, status_401, status_404
from config import config

app.config.from_object(config['production'])
csrf.init_app(app)
app.register_error_handler(401, status_401)
app.register_error_handler(404, status_404)

pip install gunicorn
cd /ruta/LionSolver
gunicorn --chdir src --workers 1 --threads 8 --bind 127.0.0.1:8000 wsgi:app

Con --chdir src el directorio de trabajo cambia a src/; las rutas relativas embeddings/ y uploads/ se resolverían ahí. Mueva esas carpetas o, mejor, conviértalas en rutas absolutas configurables (DT-09).

### 5.3 Nginx como reverse proxy

server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name lionsolver.ejemplo.edu.mx;

    ssl_certificate     /etc/letsencrypt/live/lionsolver/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/lionsolver/privkey.pem;

    client_max_body_size 10m;

    location /static/ {
        alias /ruta/LionSolver/src/static/;
        expires 7d;
    }

    location / {
        proxy_pass         http://127.0.0.1:8000;
        proxy_set_header   Host $host;
        proxy_set_header   X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header   X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_read_timeout 60s;
    }
}

### 5.4 Servicio systemd

[Unit]
Description=Lion Solver
After=network.target mysql.service

[Service]
User=lionsolver
WorkingDirectory=/ruta/LionSolver
EnvironmentFile=/ruta/LionSolver/.env
ExecStart=/ruta/LionSolver/.venv/bin/gunicorn --chdir src --workers 1 --threads 8 --bind 127.0.0.1:8000 wsgi:app
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target

## 6. Solución de problemas

| Síntoma | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| ModuleNotFoundError: No module named 'config' | Falta src/config.py | Copie src/config.example.py |
| ModuleNotFoundError: No module named 'models' | Se ejecuta con otro directorio en sys.path | Ejecute python src/app.py desde la raíz |
| OperationalError (2002/1045) | MySQL apagado o credenciales incorrectas | Revise MYSQL_* en config.py |
| Error al instalar mysqlclient | Faltan cabeceras de MySQL | Instale las dependencias del sistema (§1) |
| “El chatbot aún no está listo” | embeddings/ vacío | Suba un PDF desde el panel de un coordinador |
| openai.error.AuthenticationError | OPENAI_API_KEY ausente o inválida | Revise .env |
| “Campus not found” (404) en /home | El campus del usuario no tiene oficinas | Registre al menos una oficina |
| 400 Bad Request: The CSRF token is missing | Formulario sin csrf_token | Incluya {{ csrf_token() }} en el formulario |
| TemplateNotFound: upload_pdf.html | Se accedió a GET /upload_pdf o el PDF no tenía texto | Use el modal del panel; ver DT-07 |

# 10. Manual de usuario

## 1. Acceso al sistema

- Abra la dirección de Lion Solver en su navegador (computadora o celular).

- Escriba su código (número de estudiante o de administrador) y su contraseña.

- Pulse Iniciar sesión.

| Mensaje | Significado | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| “Usurario no encontrado” | El código no está registrado | Verifique el código o solicite el alta al administrador |
| “Contraseña incorrecta o Estudiante no activo” | Contraseña errónea o cuenta desactivada | Reintente o contacte al administrador |
| “Contraseña incorrecta” | (administradores) contraseña errónea | Reintente |

Para salir, pulse Cerrar sesión en la esquina superior derecha.

Figura 31. Navegación según el rol

## 2. Estudiantes

### 2.1 Mapa del campus

Al entrar verá el nombre de su campus y un mapa con:

- Contorno del campus — línea negra con relleno azul claro.

- Marcadores de oficinas — pulse uno para ver su nombre y descripción.

- Zoom — use los botones +/−, la rueda del ratón o el gesto de pellizco.

### 2.2 Preguntar al chatbot

- Pulse el icono del león en la esquina inferior.

- Escriba su pregunta, por ejemplo:

  - “¿Qué necesito para liberar mi servicio social?”

  - “¿Dónde entrego mi reporte bimestral?”

- Pulse Enviar o la tecla Enter.

- Lea la respuesta. Si el sistema identifica una oficina, el mapa se acerca a ella, cambia su marcador por uno resaltado y abre su información.

- Cierre la ventana con ×; el mapa sigue visible.

Consejos para mejores respuestas

- Haga preguntas concretas y completas (una duda por mensaje).

- Mencione el trámite por su nombre (servicio social, titulación, constancia…).

- El chatbot no recuerda mensajes anteriores: incluya el contexto en cada pregunta.

- Si la respuesta no es útil, reformule la pregunta o acuda a la oficina resaltada.

## 3. Coordinadores de oficina

Al iniciar sesión verá tres tarjetas:

| Tarjeta | Acción |
| --- | --- |
| Ver Mapa | Abre el mapa del campus con el chatbot (igual que un estudiante). |
| Editar oficina | Abre un formulario para actualizar nombre, descripción, teléfono y horario. |
| Entrenar Chatbot | Permite subir el PDF con la información de su oficina. |

### 3.1 Editar la oficina

- Pulse Editar Oficina.

- Complete todos los campos: nombre, descripción, teléfono y horario.

- Pulse Guardar cambios.

⚠ El formulario se abre vacío y guarda todos los campos; si deja uno en blanco, se borrará el valor actual. Escriba de nuevo los datos que no quiera cambiar.

La descripción es el texto que verán los estudiantes al pulsar el marcador.

### 3.2 Entrenar el chatbot

- Prepare un solo PDF con toda la información de su oficina: trámites, requisitos, fechas, ubicación, teléfono, correo y horario.

- Pulse Entrenar Chatbot, seleccione el archivo y pulse Subir PDF.

- Espere el mensaje “El PDF ha sido procesado y los embeddings se han generado correctamente.” (puede tardar de segundos a un par de minutos según el tamaño).

Buenas prácticas para el PDF

| Hacer | Evitar |
| --- | --- |
| PDF generado desde Word/Docs (texto seleccionable) | PDF escaneado o fotos de documentos |
| Frases completas terminadas en punto | Tablas complejas o texto en columnas |
| Incluir el nombre de la oficina y sus datos de contacto | Información de otras oficinas |
| Un documento que reúna todo | Subir varios PDF por separado (cada carga reemplaza la anterior) |

## 4. Super administradores

El panel muestra cuatro tarjetas: Ver Mapa, Ver Campus, Ver Oficinas y Ver Administradores. Cada listado tiene un botón para agregar y, por fila, botones para editar y eliminar.

### 4.1 Campus

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre | Identificador único (no se puede cambiar después). |
| Latitud / Longitud | Punto donde se centrará el mapa. Se obtiene, por ejemplo, con clic derecho en Google Maps u OpenStreetMap. |
| Archivo de coordenadas | Archivo .json en formato GeoJSON con el contorno del campus. Puede dibujarse en https://geojson.io y exportarse. Ejemplo: src/static/json/cucei.json. |

Eliminar un campus elimina sus oficinas; no podrá eliminarse si tiene estudiantes o administradores asignados.

### 4.2 Oficinas

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Campus | Campus al que pertenece. |
| Nombre | Nombre visible en el mapa. |
| Latitud / Longitud | Ubicación exacta del marcador (debe estar dentro del contorno del campus). |
| Carrera | Carrera o área que atiende. |

La descripción, el teléfono y el horario los captura el coordinador de la oficina. La columna Coordinador muestra quién la administra.

### 4.3 Administradores

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Código | Usuario de inicio de sesión. No debe coincidir con un código de estudiante. |
| Contraseña | Solo al crear; se guarda cifrada. |
| Nombre y correo | Datos de contacto. |
| Campus | Define el mapa que verá. |
| Oficina | Oficina que coordina y a la que se asocian sus PDFs. |
| Privilegio | Super (administración completa) o Regular (coordinador). |

Flujo recomendado para dar de alta una oficina nueva:

Figura 32. Flujo recomendado para dar de alta una oficina

## 5. Preguntas frecuentes

¿Por qué el chatbot dice “aún no está listo”? Ninguna oficina ha subido todavía su PDF.

¿Por qué el mapa no resalta ninguna oficina? La oficina de la respuesta no pertenece al campus que está viendo, o fue eliminada.

¿Puedo usarlo desde el celular? Sí, la interfaz se adapta a pantallas pequeñas.

¿Quién da de alta a los estudiantes? Actualmente se registran directamente en la base de datos por el área de sistemas.

# 11. Plan de pruebas

Basado en la estructura de ISO/IEC/IEEE 29119-3.

## 1. Alcance

| En alcance | Fuera de alcance |
| --- | --- |
| Autenticación y sesión | Calidad lingüística de los modelos de OpenAI |
| Mapa y resaltado de oficinas | Disponibilidad de OpenStreetMap / CDN |
| Chatbot (flujo completo y casos de error) | Pruebas de carga a gran escala |
| Ingesta de PDF | Compatibilidad con navegadores obsoletos (IE) |
| CRUD de campus, oficinas y administradores |  |
| Controles de seguridad básicos |  |

## 2. Estrategia

Figura 33. Pirámide de pruebas

| Nivel | Herramienta | Qué cubre | Dobles de prueba |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitario | pytest | Funciones puras del motor RAG y entidades | tiktoken real; OpenAI simulado con unittest.mock |
| Integración | pytest + app.test_client() | Rutas, sesiones, CSRF, SQL | MySQL de prueba (contenedor) u objetos simulados; OpenAI simulado |
| Sistema / E2E | Playwright | Recorridos de usuario en navegador | Backend real con datos semilla |
| Aceptación | Manual guiada por Gherkin | Historias de usuario (capítulo 3 (Gestión ágil con Scrum)) | — |
| Seguridad | Manual + bandit, pip-audit | Autorización, CSRF, archivos, dependencias | — |

## 3. Entorno

| Elemento | Valor |
| --- | --- |
| Base de datos | lion_solver_test creada con docs/database/schema.sql + datos semilla |
| Variables | OPENAI_API_KEY=test (las llamadas se simulan) |
| Navegadores | Chromium (escritorio y emulación móvil 390×844) |
| Datos | 1 campus (CUCEI), 3 oficinas, 1 super admin, 1 coordinador, 2 estudiantes (activo/inactivo) |

## 4. Casos de prueba

### 4.1 Autenticación (RF-01 a RF-06)

| ID | Caso | Pasos / datos | Resultado esperado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | Login estudiante activo | Código y contraseña válidos | 302 → /home; mapa visible | Alta |
| CP-02 | Login estudiante inactivo | user_active = 0 | Permanece en login; mensaje de no activo | Alta |
| CP-03 | Login con contraseña incorrecta | Código válido, contraseña errónea | Mensaje de error; sin sesión | Alta |
| CP-04 | Login con código inexistente | Código 999999 | “Usurario no encontrado” | Media |
| CP-05 | Login de administrador | Admin super y regular | 302 → /admin; panel correspondiente al privilegio | Alta |
| CP-06 | Acceso sin sesión | GET /home, /admin, POST /chatbot | Redirección a /login | Alta |

### 4.2 Mapa (RF-07 a RF-10)

| ID | Caso | Resultado esperado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-07 | Carga del mapa | Centro en campus_lat/lon, zoom 17, polígono dibujado | Alta |
| CP-08 | Marcadores | Un marcador por oficina del campus; popup con nombre y descripción | Alta |
| CP-09 | Campus sin oficinas | /home responde 404 “Campus not found” | Media |
| CP-10 | highlightOffice(id) | Icono resaltado, zoom 18, popup abierto; los demás vuelven al icono normal | Alta |

### 4.3 Chatbot (RF-11 a RF-16)

| ID | Caso | Datos | Resultado esperado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-11 | Pregunta válida | “¿Dónde entrego mi servicio social?” | JSON con reply no vacío y office_id | Alta |
| CP-12 | Índice vacío | Sin .pkl | Mensaje “El chatbot aún no está listo…” | Alta |
| CP-13 | Saludo | “hola” | “Hola, ¿en qué puedo ayudarte?” sin llamada a chat completion | Baja |
| CP-14 | Falla del modelo de chat | OpenAI simulado lanza excepción | Mensaje de disculpa, HTTP 200 | Media |
| CP-15 | Sin token CSRF | POST sin X-CSRFToken | 400 | Alta |
| CP-16 | Mensaje vacío | Input con espacios | No se envía la petición | Baja |
| CP-17 | Selección de oficina | Fragmentos simulados con similitudes conocidas | office_id = oficina del fragmento con mayor similitud | Alta |

### 4.4 Gestión de oficina e ingesta (RF-17 a RF-20)

| ID | Caso | Resultado esperado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-18 | Editar datos de oficina | Valores actualizados en offices; mensaje de éxito | Alta |
| CP-19 | Subir PDF con texto | Se crea embeddings/embeddings_<office_id>.pkl con N registros; índice recargado | Alta |
| CP-20 | Subir PDF escaneado | Mensaje “El PDF no contiene texto…”; no se crea .pkl | Media |
| CP-21 | Reemplazo de conocimiento | Segundo PDF sustituye al primero para la misma oficina | Media |
| CP-22 | split_text | Ningún fragmento supera 500 tokens; no se pierde texto | Alta |

### 4.5 Administración (RF-21 a RF-23)

| ID | Caso | Resultado esperado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-23 | Alta de campus con GeoJSON válido | Registro creado; aparece en /campus_view | Alta |
| CP-24 | Alta de campus con JSON inválido | Mensaje “El archivo JSON no es válido.” | Media |
| CP-25 | Edición de campus | Coordenadas y polígono actualizados | Media |
| CP-26 | Baja de campus | Registro eliminado (o error controlado si tiene dependencias) | Media |
| CP-27 | Alta de oficina | Aparece en listado y en el mapa del campus | Alta |
| CP-28 | Edición de ubicación | Marcador en la nueva posición | Media |
| CP-29 | Baja de oficina | Desaparece de listado y mapa | Media |
| CP-30 | Alta de administrador | Contraseña almacenada con hash (no en claro) | Alta |
| CP-31 | Edición de privilegio | Cambia el panel que ve al iniciar sesión | Media |
| CP-32 | Baja de administrador | No puede iniciar sesión | Media |

### 4.6 Seguridad

| ID | Caso | Resultado esperado | Estado v4.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-33 | Estudiante llama POST /admin_Add | 403 | ✘ Falla (SEC-01) |
| CP-34 | Coordinador llama POST /campus_Delete | 403 | ✘ Falla (SEC-01) |
| CP-35 | Inyección SQL en codigo | Sin efecto (consulta parametrizada) | ✔ |
| CP-36 | Subir archivo ../../app.py como PDF | Nombre saneado; sin escritura fuera de uploads/ | ⚠ Revisar (SEC-03) |
| CP-37 | XSS en office_desc (<img onerror>) | Se muestra como texto | ✘ Falla (SEC-04) |

## 5. Ejemplos de pruebas automatizadas

Estructura propuesta:

tests/
├── conftest.py          # app de prueba, cliente, mocks de OpenAI
├── test_rag.py          # split_text, get_relevant_chunks, get_answer
├── test_auth.py         # login/logout
└── test_routes.py       # CRUD y autorización

tests/test_rag.py:

import tiktoken
from unittest.mock import patch

import app as lion


def test_split_text_divide_y_conserva_el_texto():
    enc = tiktoken.get_encoding("cl100k_base")
    oraciones = ["Esta es una oración de prueba número %d" % i for i in range(500)]
    chunks = lion.split_text(". ".join(oraciones), max_tokens=100)
    assert len(chunks) > 1
    assert all(chunks)
    # El límite se mide por oración sin contar el ". " que se agrega al unirlas,
    # por eso se tolera un pequeño excedente (una ficha por oración).
    assert all(len(enc.encode(c)) <= 100 + len(c.split(". ")) for c in chunks)
    unido = " ".join(chunks)
    assert all(o in unido for o in oraciones)


def test_get_relevant_chunks_ordena_por_similitud():
    embeddings = [
        {"embedding": [1.0, 0.0], "text": "A", "office_id": "1"},
        {"embedding": [0.0, 1.0], "text": "B", "office_id": "2"},
    ]
    fake = {"data": [{"embedding": [0.1, 0.9]}]}
    with patch.object(lion.openai.Embedding, "create", return_value=fake):
        top = lion.get_relevant_chunks("pregunta", embeddings, top_k=1)
    assert top[0][1]["office_id"] == "2"


def test_saludo_no_llama_al_modelo():
    with patch.object(lion.openai.ChatCompletion, "create") as chat:
        assert lion.get_answer("hola", "", {}) == "Hola, ¿en qué puedo ayudarte?"
        chat.assert_not_called()

Ejecución (desde la raíz, con src/ en el path):

pip install pytest
PYTHONPATH=src pytest -q

Importar app ejecuta la carga de embeddings y requiere src/config.py. Para pruebas aisladas se recomienda extraer el motor RAG a un módulo propio (src/rag.py), ver DT-04.

## 6. Criterios de entrada y salida

| Criterio | Entrada | Salida |
| --- | --- | --- |
| Código | Rama con la historia terminada | Todas las pruebas de prioridad Alta pasan |
| Defectos | — | 0 defectos críticos o altos abiertos |
| Cobertura | — | ≥ 70 % en models/ y motor RAG |
| Seguridad | — | CP-33 a CP-37 en verde antes de producción |

## 7. Clasificación de defectos

| Severidad | Definición | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Pérdida de datos o brecha de seguridad | Estudiante puede borrar administradores |
| Alta | Funcionalidad principal no disponible | El chatbot siempre responde error |
| Media | Funcionalidad degradada con alternativa | Formulario de edición borra campos vacíos |
| Baja | Cosmético | Errata “Usurario” |

# 12. Seguridad, riesgos y deuda técnica

Revisión estática del código de la versión 4.1. Severidad según CVSS cualitativo (Crítica · Alta · Media · Baja).

## 1. Controles existentes

| Control | Implementación | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Hash de contraseñas | generate_password_hash / check_password_hash (Werkzeug) | src/app.py:505, src/models/entities/*.py |
| Protección CSRF | CSRFProtect + csrf_token en formularios + X-CSRFToken en fetch | src/app.py:662, chatbot.js:47 |
| Consultas parametrizadas | cursor.execute(sql, params) en todo el código | src/app.py, src/models/ |
| Autenticación de vistas | @login_required en todas las rutas privadas | src/app.py |
| Secretos fuera del repositorio | .env y config.py en .gitignore | .gitignore |
| Escapado de plantillas | Autoescape de Jinja2 en vistas HTML | src/template/ |

## 2. Hallazgos de seguridad

| ID | Severidad | Hallazgo | Evidencia | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC-01 | Crítica | Falta de autorización por rol. Todas las rutas de administración solo exigen sesión; un estudiante autenticado puede crear/editar/borrar campus, oficinas y administradores (incluido crearse una cuenta de super admin) y subir PDFs. | src/app.py:291-561, :601 | Decorador @role_required('super') / @role_required('admin') que compruebe isinstance(current_user, Admin) y current_user.priv; responder 403. |
| SEC-02 | Alta | Edición de oficina ajena. /office_Edit confía en el office_id oculto del formulario; un coordinador puede editar cualquier oficina cambiando ese valor. | src/app.py:431 | Usar current_user.career en el servidor en lugar del campo del formulario. |
| SEC-03 | Alta | Nombre de archivo sin sanear. os.path.join('uploads', pdf_file.filename) permite rutas como ../src/app.py (path traversal) y no valida tipo ni tamaño. | src/app.py:609 | werkzeug.utils.secure_filename, validar extensión y magic bytes %PDF, MAX_CONTENT_LENGTH. |
| SEC-04 | Alta | XSS almacenado en el mapa. bindPopup("<b>" + office_name + "</b><br>" + office_desc) inserta HTML sin escapar; además {{ offices_json \¦ safe }} dentro de <script> permite cerrar la etiqueta con </script>. Un coordinador podría ejecutar JavaScript en el navegador de todos los estudiantes. | src/static/js/mapa.js:31, src/template/home.html:76 | Construir el popup con nodos DOM / textContent; usar el filtro tojson de Jinja2 (escapa <, >, &). |
| SEC-05 | Media | Colisión de identificadores. load_user busca primero en users y luego en admins; si un código existe en ambas tablas, la sesión de un administrador se recarga como estudiante (o viceversa). | src/app.py:203-212 | Prefijar el id de sesión (u:123 / a:123) o unificar cuentas en una tabla con rol. |
| SEC-06 | Media | Deserialización con pickle. Todos los .pkl de embeddings/ se cargan al iniciar; un archivo manipulado permitiría ejecución de código. | src/app.py:112-120 | Guardar embeddings en JSON/NumPy (.npy) o en un almacén vectorial; restringir permisos de la carpeta. |
| SEC-07 | Media | Inyección de prompt. El texto de los PDF y la pregunta se insertan sin delimitar en el prompt. | src/app.py:153-162 | Delimitar contexto (p. ej. etiquetas), mensaje de sistema con instrucciones, filtrar salida. |
| SEC-08 | Media | Sin límite de frecuencia. /login y /chatbot no limitan intentos: fuerza bruta de contraseñas y consumo de la API de OpenAI. | src/app.py:222, :564 | Flask-Limiter (p. ej. 5/min en login, 20/min en chatbot por usuario). |
| SEC-09 | Media | Configuración solo en __main__. Con otro servidor (flask run, Gunicorn) no se activan CSRF ni la configuración. | src/app.py:659-665 | Patrón application factory (create_app()). |
| SEC-10 | Baja | Logout por GET. Permite cerrar la sesión de otro usuario mediante un enlace o imagen (CSRF de logout). | src/app.py:254 | POST /logout con token CSRF. |
| SEC-11 | Baja | Registro de datos sensibles. Se imprimen en consola las preguntas y respuestas completas. | src/app.py:567-597 | Usar logging con niveles; no registrar contenido de usuarios en producción. |
| SEC-12 | Baja | Dependencias sin auditar. Versiones fijadas de 2024 (openai 0.28, PyPDF2 3.0.1 —obsoleto, sucesor pypdf). | requirements.txt | pip-audit en CI; Dependabot. |

### 2.1 Ejemplo de corrección para SEC-01

from functools import wraps
from flask import abort

def role_required(super_only=False):
    def decorator(view):
        @wraps(view)
        def wrapper(*args, **kwargs):
            if not isinstance(current_user, Admin):
                abort(403)
            if super_only and int(current_user.priv) != 1:
                abort(403)
            return view(*args, **kwargs)
        return wrapper
    return decorator


@app.route('/admin_Add', methods=["POST"])
@login_required
@role_required(super_only=True)
def admin_Add():
    ...

## 3. Matriz de riesgos del proyecto

Probabilidad (P) e impacto (I) de 1 a 5; exposición = P × I.

| ID | Riesgo | P | I | Exposición | Respuesta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Uso indebido de rutas de administración por usuarios no autorizados (SEC-01) | 4 | 5 | 20 | Mitigar: HU-14 en el próximo sprint | Developers |
| R-02 | Retiro de la API openai<1.0, ada-002 o gpt-3.5-turbo | 4 | 4 | 16 | Mitigar: HU-17 | Developers |
| R-03 | Respuestas incorrectas o inventadas del chatbot | 3 | 4 | 12 | Mitigar: prompt restrictivo, evaluación, aviso al usuario | PO + Developers |
| R-04 | Costos imprevistos de OpenAI | 3 | 3 | 9 | Mitigar: límites de gasto y de frecuencia | PO |
| R-05 | PDFs desactualizados en las oficinas | 3 | 3 | 9 | Aceptar/mitigar: recordatorio semestral a coordinadores | PO |
| R-06 | Pérdida de embeddings/ o uploads/ | 2 | 3 | 6 | Mitigar: respaldo junto con la BD | Operación |
| R-07 | Dependencia de un solo desarrollador (bus factor = 1) | 4 | 4 | 16 | Mitigar: esta documentación, revisión de código, pares | Scrum Master |
| R-08 | Caída de teselas de OpenStreetMap | 2 | 2 | 4 | Aceptar; alternativa: proveedor de teselas propio | Operación |
| R-09 | Datos personales de estudiantes (nombre, correo) expuestos | 2 | 5 | 10 | Mitigar: HTTPS, mínimos privilegios, aviso de privacidad | PO |

Figura 34. Mapa de calor de riesgos

## 4. Deuda técnica

| ID | Tipo | Descripción | Ubicación | Esfuerzo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT-01 | Dependencias | SDK openai==0.28 (API heredada openai.Embedding / openai.ChatCompletion) y modelos antiguos. | src/app.py:94,125,165 | M | Alta |
| DT-02 | Código muerto | app2.py es una copia antigua sin chatbot; index.html y login.js están vacíos; render_template_string, numpy sin uso. | src/ | S | Media |
| DT-03 | Dependencias | folium, branca, pandas, metrics, pairwise, cosine-similarity instalados sin uso tras ADR-005. | requirements.txt | S | Baja |
| DT-04 | Diseño | app.py concentra rutas, SQL y RAG (665 líneas). | src/app.py | L | Media |
| DT-05 | Diseño | El atributo password de las entidades almacena texto, booleano o None según el momento. | src/models/entities/ | S | Baja |
| DT-06 | UX / datos | Formularios de edición del coordinador no precargan valores; guardar en blanco borra datos. | src/template/admin.html | S | Alta |
| DT-07 | Error | GET /upload_pdf y la rama de “PDF sin texto” redirigen a upload_pdf.html, que no existe (500). | src/app.py:616,644 | S | Alta |
| DT-08 | Calidad | Sin pruebas automatizadas ni CI. | — | M | Alta |
| DT-09 | Configuración | Rutas embeddings/ y uploads/ relativas al directorio de trabajo; PORT se lee pero no se usa en app.run(). | src/app.py:186,607,660 | S | Media |
| DT-10 | Operación | Sin Dockerfile ni punto de entrada WSGI. | — | M | Media |
| DT-11 | Datos | Al borrar una oficina su .pkl no se elimina; el chatbot puede seguir sugiriéndola. | src/app.py:463 | S | Media |
| DT-12 | Consistencia | El comentario dice “office_id más común” pero se usa el top-1; office_info no se usa en el prompt. | src/app.py:585,144 | S | Media |
| DT-13 | Codificación | requirements.txt en UTF-16 (algunas herramientas no lo leen). | requirements.txt | S | Baja |
| DT-14 | Datos | campus_coords se envía al conector MySQL como dict; conviene serializarlo explícitamente con json.dumps antes del INSERT/UPDATE. | src/app.py:315,345 | S | Media |
| DT-15 | Mensajes | flash(mensaje, e) pasa la excepción como categoría; erratas como “Usurario” o “Cuenta editada” en edición de oficina. | src/app.py:248,321,441 | S | Baja |
| DT-16 | Consultas | Uso extendido de SELECT * con JOIN, que mezcla columnas y expone campos innecesarios (p. ej. hashes) a las plantillas. | src/app.py:399,482,554 | S | Media |

Esfuerzo: S ≤ ½ día · M 1–3 días · L > 3 días.

## 5. Plan de remediación

Figura 35. Plan de remediación

Las fechas son una propuesta a partir del siguiente Sprint Planning y deben ajustarse a la capacidad real del equipo.

# Anexo A. Historial de cambios

Todos los cambios relevantes del proyecto se documentan en este archivo.

El formato sigue Keep a Changelog y el proyecto usa versionado semántico a partir de la siguiente versión. Las entradas hasta 4.1 se reconstruyeron del historial de Git.

## Versión sin publicar

### Añadido

- Documentación completa en docs/: visión, requerimientos, Scrum, arquitectura (C4), diagramas UML, base de datos, rutas HTTP, chatbot RAG, instalación, manual de usuario, plan de pruebas, y seguridad/riesgos/deuda técnica.

- Script de base de datos reconstruido docs/database/schema.sql.

- Plantillas de configuración .env.example y src/config.example.py.

- CONTRIBUTING.md y este CHANGELOG.md.

## Versión 4.1 - 2024-12-12

### Cambiado

- Limpieza de chatbot.js (se eliminan dos líneas de depuración).

## Versión 4.0 - 2024-11-21

### Añadido

- office_id incluido en la información de oficina devuelta por get_office_info().

- Registro en consola de la similitud de cada fragmento recuperado.

### Cambiado

- La oficina asociada a la respuesta pasa a ser la del fragmento más similar (top-1) en lugar de la más frecuente entre los 5 recuperados.

## Versión 3.0 - 2024-11-21

### Añadido

- Mapa en el cliente con Leaflet (mapa.js) y nuevos iconos de marcador normal y resaltado.

- Función highlightOffice(): el chatbot centra y resalta en el mapa la oficina de la respuesta.

- Estilos mapa.css.

### Cambiado

- Se sustituye el mapa generado en servidor con Folium (iframe) por datos JSON renderizados en el navegador.

- La consulta del mapa ya no exige que cada oficina tenga un administrador asignado.

## Versión 2.0 - 2024-10-07

### Añadido

- Carga de PDFs a la carpeta uploads/ y primer documento de la Unidad de Servicio Social.

- Mensajes de progreso durante la generación de embeddings.

### Cambiado

- split_text() divide por palabras las oraciones que exceden el límite de tokens.

- Mejoras de estilo en la ventana del chatbot.

## Versión 1.2 - 2024-10-07

### Añadido

- CRUD de oficinas (office_view.html, /office_View, /office_Add, /office_Edit_Rec, /office_Delete).

- Tarjeta “Ver Oficinas” en el panel de super administrador.

## Versión 1.1 - 2024-10-06

### Añadido

- Aplicación Flask con autenticación de estudiantes y administradores (Flask-Login).

- Mapa del campus con Folium y GeoJSON (cucei.json).

- CRUD de campus y administradores.

- Panel de coordinador: edición de oficina y entrenamiento del chatbot.

- Chatbot RAG con OpenAI (embeddings text-embedding-ada-002, respuestas gpt-3.5-turbo).

- Protección CSRF con Flask-WTF.

## Versión 1.0 - 2024-10-06

### Añadido

- Repositorio inicial y README.

# Anexo B. Guía de contribución

¡Gracias por contribuir a Lion Solver! Esta guía resume el flujo de trabajo del equipo. El marco de gestión completo está en capítulo 3 (Gestión ágil con Scrum).

## Flujo de trabajo

Figura 36. Flujo de trabajo con Git

- Toma una historia del Sprint Backlog (debe cumplir la Definition of Ready).

- Crea una rama desde main:

| Tipo | Formato | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Historia | feature/HU-xx-descripcion | feature/HU-14-autorizacion-rol |
| Defecto | fix/descripcion | fix/upload-pdf-template |
| Deuda técnica | refactor/DT-xx-descripcion | refactor/DT-04-blueprints |
| Documentación | docs/descripcion | docs/manual-coordinador |

- Haz commits pequeños con Conventional Commits:

- feat(chatbot): incluir horario de la oficina en el prompt
fix(admin): precargar valores en el formulario de edición
docs(uml): actualizar diagrama de secuencia del login

- Abre un pull request hacia main con:

  - referencia a la historia (HU-xx) o hallazgo (SEC-xx, DT-xx);

  - descripción del cambio y cómo probarlo;

  - capturas si cambia la interfaz.

- Al menos una revisión aprobada y la Definition of Done cumplida antes de fusionar.

## Estándares de código

| Ámbito | Norma |
| --- | --- |
| Python | PEP 8; nombres de funciones en snake_case; consultas SQL siempre parametrizadas |
| Rutas nuevas | @login_required y verificación de rol cuando corresponda |
| Plantillas | Heredan de layout.html; todo formulario POST incluye {{ csrf_token() }} |
| JavaScript | Sin innerHTML con datos de usuario; usar textContent |
| Datos a JS | Usar el filtro tojson en lugar de \¦ safe |
| Secretos | Nunca en el código; usar .env / config.py |

## Pruebas

PYTHONPATH=src pytest -q

Toda lógica nueva debe acompañarse de pruebas (ver capítulo 11 (Plan de pruebas)).

## Documentación

Si tu cambio afecta comportamiento, rutas, base de datos o arquitectura, actualiza el documento correspondiente en docs/ y agrega una entrada en anexo A (Historial de cambios) bajo [Sin publicar].

# Anexo C. Script de base de datos

Contenido del archivo docs/database/schema.sql, reconstruido a partir de las consultas de la aplicación (versión 4.1).

-- =====================================================================
--  Lion Solver — Esquema de base de datos (MySQL 8 / MariaDB 10.5+)
-- ---------------------------------------------------------------------
--  IMPORTANTE: este esquema se RECONSTRUYÓ a partir de las consultas
--  SQL de src/app.py y src/models/*.py (versión 4.1). El repositorio
--  original no incluía el DDL. Revise tipos y longitudes contra la base
--  de datos productiva antes de usarlo para migrar datos reales.
-- =====================================================================

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS lion_solver
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE lion_solver;

-- ---------------------------------------------------------------------
-- campus: centro universitario con su polígono GeoJSON
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS campus (
    campus_name    VARCHAR(100)   NOT NULL,
    campus_coords  JSON           NOT NULL COMMENT 'GeoJSON FeatureCollection del perímetro',
    campus_lat     DECIMAL(10, 7) NOT NULL COMMENT 'Latitud del centro del mapa',
    campus_lon     DECIMAL(10, 7) NOT NULL COMMENT 'Longitud del centro del mapa',
    CONSTRAINT pk_campus PRIMARY KEY (campus_name)
) ENGINE = InnoDB;

-- ---------------------------------------------------------------------
-- offices: oficinas/dependencias dentro de un campus
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS offices (
    office_id      INT            NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    office_campus  VARCHAR(100)   NOT NULL,
    office_name    VARCHAR(150)   NOT NULL,
    office_desc    TEXT               NULL,
    office_phone   VARCHAR(50)        NULL,
    office_hours   VARCHAR(100)       NULL,
    office_lat     DECIMAL(10, 7) NOT NULL,
    office_lon     DECIMAL(10, 7) NOT NULL,
    office_career  VARCHAR(150)       NULL COMMENT 'Carrera o área que atiende',
    CONSTRAINT pk_offices PRIMARY KEY (office_id),
    CONSTRAINT fk_offices_campus FOREIGN KEY (office_campus)
        REFERENCES campus (campus_name)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE CASCADE
) ENGINE = InnoDB;

CREATE INDEX ix_offices_campus ON offices (office_campus);

-- ---------------------------------------------------------------------
-- admins: coordinadores de oficina (priv = 0) y super admins (priv = 1)
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS admins (
    admin_cod       INT           NOT NULL COMMENT 'Código institucional (usuario de login)',
    admin_password  VARCHAR(255)  NOT NULL COMMENT 'Hash Werkzeug (scrypt/pbkdf2)',
    admin_campus    VARCHAR(100)  NOT NULL,
    admin_office    INT               NULL,
    admin_fullname  VARCHAR(150)  NOT NULL,
    admin_email     VARCHAR(150)  NOT NULL,
    admin_priv      TINYINT(1)    NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '0 = coordinador, 1 = super admin',
    CONSTRAINT pk_admins PRIMARY KEY (admin_cod),
    CONSTRAINT fk_admins_campus FOREIGN KEY (admin_campus)
        REFERENCES campus (campus_name)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_admins_office FOREIGN KEY (admin_office)
        REFERENCES offices (office_id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE SET NULL
) ENGINE = InnoDB;

-- ---------------------------------------------------------------------
-- users: estudiantes
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
    user_cod       INT           NOT NULL COMMENT 'Código de estudiante (usuario de login)',
    user_password  VARCHAR(255)  NOT NULL COMMENT 'Hash Werkzeug',
    user_campus    VARCHAR(100)  NOT NULL,
    user_fullname  VARCHAR(150)  NOT NULL,
    user_email     VARCHAR(150)  NOT NULL,
    user_career    VARCHAR(150)      NULL,
    user_active    TINYINT(1)    NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '1 = puede iniciar sesión',
    CONSTRAINT pk_users PRIMARY KEY (user_cod),
    CONSTRAINT fk_users_campus FOREIGN KEY (user_campus)
        REFERENCES campus (campus_name)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
) ENGINE = InnoDB;

-- =====================================================================
--  Datos semilla (opcional)
--  Las contraseñas deben generarse con werkzeug.security.generate_password_hash:
--    python -c "from werkzeug.security import generate_password_hash as g; print(g('CambiaEsto123'))"
--  y pegar el resultado en lugar de <HASH>.
-- =====================================================================
-- INSERT INTO campus (campus_name, campus_coords, campus_lat, campus_lon)
-- VALUES ('CUCEI', '<contenido de src/static/json/cucei.json>', 20.6567, -103.3254);
--
-- INSERT INTO offices (office_campus, office_name, office_desc, office_phone, office_hours, office_lat, office_lon, office_career)
-- VALUES ('CUCEI', 'Unidad de Servicio Social', 'Trámites de servicio social', '33 0000 0000', 'L-V 9:00-15:00', 20.6560, -103.3260, 'General');
--
-- INSERT INTO admins (admin_cod, admin_password, admin_campus, admin_office, admin_fullname, admin_email, admin_priv)
-- VALUES (1000, '<HASH>', 'CUCEI', 1, 'Super Administrador', 'admin@example.com', 1);
--
-- INSERT INTO users (user_cod, user_password, user_campus, user_fullname, user_email, user_career, user_active)
-- VALUES (219000001, '<HASH>', 'CUCEI', 'Estudiante de Prueba', 'estudiante@example.com', 'INCO', 1);